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Рішення міської ради
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№ 52-3-VIII
Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки
1. Паспорт Програми

	1.
	Ініціатор розроблення програми 


	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми 
	Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про житлово – комунальні послуги», «Про оренду державного та комунального майна», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

	3.
	Розробник програми
	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради

	4.
	Співрозробники програми 
	Управління капітального будівництва міської ради

	5.
	Головний розпорядник коштів 
	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради

	6.
	Відповідальний виконавець програми
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради; 

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради

Управління капітального будівництва міської ради
Управління містобудування та архітектури міської ради 
Управління культури міської ради

Управління молоді та спорту міської ради

	7.
	Учасники програми (співвиконавці)
	Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності

	8.
	Термін реалізації програми
	2021-2023 роки

	9.
	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
	-

	10.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:
	428 767,05 тис. грн

	10.1.
	Коштів місцевого бюджету
	384 377,89 тис. грн

	
	Коштів державного, обласного бюджету
	44 389,16 тис. грн


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» із змінами та доповненнями, «Про дорожній рух» із змінами та доповненнями, «Про автомобільні дороги» із змінами та доповненнями, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» із змінами та доповненнями, «Про оренду державного та комунального майна», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» до складу території Бориспільської міської територіальної громади увійшли такі громади: Бориспільська, Глибоцька, Іванківська, Кучаківська, Любарецька, Рогозівська, Сеньківська.
Бориспільська громада площею 37,01 км2. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 287,9 км в тому числі: з твердим покриттям – 257,5 км та ґрунтових доріг – 30,4 км.  Місто Бори́спіль розташоване за 35 км на південний схід від Києва. Залізнична станція Бориспіль на лінії Київ—Харків і автостанція на магістралі цього ж напрямку. Через місто проходить єврошлях E40, з яким збігається М03, а саме: траси із Харкова, Полтави, Кременчука тощо. Тому щодня через місто проходить велика кількість автотранспорту. При цьому кількість світлофорів у Борисполі по головній вулиці становить 21.
Глибоцька громада, площею 63,25 км2, до складу якої входять села: Глибоке – 52,62 км2 та Городище – 10,63 км2. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 27,3 км в тому числі: з твердим покриттям – 23,9 км та ґрунтових доріг – 3,4 км. В селі Глибоке є середня школа І –ІІІ ступенів , дитячий садок на 140 місць, медамбулаторія, будинок культури, бібліотека, дві православні церкви (в с. Глибоке і в с. Городище), кафе та мережа торгівельних закладів. Протипожежний захист об’єктів та населених пунктів на території громади забезпечує підрозділ місцевої пожежної охорони. 
Іванківська громада площею 90,403 км2. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 73,5 км в тому числі: з твердим покриттям – 63,3 км та ґрунтових доріг – 10,2 км; Сьогоднішнє село Іванків займає площу 1210,5 га, має 1510  господарств та нараховує 3545 жителів. В центрі села розташоване озеро, знаходиться школа, будинок культури, музей, дитячий садочок, амбулаторія, магазини. Прикрашає село озеро „Велике”, церква та каплиця. Протипожежний захист об’єктів та населених пунктів на території громади забезпечує підрозділ місцевої пожежної охорони. 
Кучаківська громада площею 15,683 км2, до складу якої входять села: Артемівка, Лебедин, Мала Стариця та Сулимівка. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 200,0 км в тому числі: з твердим покриттям – 11,7 км та ґрунтових доріг – 188,3 км. На території Кучакіської сільради — 4 церкви, ще одна будується в Артемівці, уже залили фундамент. Найстаріша – у селі Сулимівка.  В селі Кучаков є середня школа І –ІІІ ступені, два дитячі садочки, культурно-спортивного комплексу ім. Петра Базюченка. Залізнична станція, яка знаходиться на околиці с. Кучаків. Протипожежний захист об’єктів та населених пунктів на території громади забезпечує підрозділ місцевої пожежної охорони. 
Любарецька громада площею 75,468 км2, до складу якої входить село Тарасівка. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 119,2 км в тому числі: з твердим покриттям – 109,7 км та ґрунтових доріг – 9,5 км. На даний час у селі Любарці розташовані Михайлівська церква, будинок культури, загальноосвітня школа, дитячий садочок, будинок культури, амбулаторія.
Рогозівська громада площею 11,79 км2, до складу якої входить село Кириївщина. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 75,5 км в тому числі: з твердим покриттям – 70,0 км та ґрунтових доріг – 5,0 км. На даний час у селі Любарці розташовані церква Миколи Чудотворця, будинок культури, загальноосвітня школа, дитячий садочок, будинок культури.
Сеньківська громада площею 14,66 км2, до складу якої входять села: Андріївка, Велика Стариця, Горобіївка, Григорівка, Перегуди. Станом на 2020 рік загальна  протяжність доріг на території громади близько 61,5 км в тому числі: з твердим покриттям – 39,7 км та ґрунтових доріг – 21,8 км. Село, розташоване за 17 км на північний схід від Борисполя на березі річки Красилівки. Знаходиться в низинній місцевості, оточене лугами та масивами осушених боліт. У селі є середня школа, будинок культури, бібліотека.
Новосформована Бориспільська міська територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованих територіальних громад. нерухомого майна, у тому числі:
речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі у зв’язку із здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг);

прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої розформованою територіальною громадою, якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є населений пункт, включений до території сформованої територіальної громади.
За своїм змістом і структурою комунальна інфраструктура та комунальне майно є складним об’єктом управління, що включає ряд підгалузей, кожна з яких має власні функціональні особливості та специфічні проблеми розвитку.

Для кращого впровадження заходів із підвищення енергоефективності та розвитку комунальної інфраструктури і комунального майна територіальної громади в Програмі плануються частини, а саме:
2.1. В частині благоустрою територіальної громади Програма розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному санітарному стані, поліпшення її естетичного вигляду. Проблеми утримання в належному стані територіальної громади, його озеленення, відновлення об’єктів благоустрою потребують комплексного вирішення. Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою та санітарного стану.
Відповідно до наказу Державного Комітету України з питань житлово – комунального господарства № 154 від 23.09.2003 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» із змінами та доповненнями, наказу Державного Комітету України з питань житлово – комунального господарства № 76 від 17.05.2005 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» із змінами та доповненнями роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх. строків служби.
До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:
Території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, алеї;

г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, майданчики для паркування транспортних засобів;

ґ) місця поховань;

д) інші території загального користування
Прибудинкові території.

Території будівель та споруд інженерного захисту територій.


До елементів благоустрою належать:

а) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

б) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах та інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

в) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

г) засоби, обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

ґ) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

д) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

е) малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зупинках громадського транспорту, фонтани, питні фонтани, альтанки, грибки, гардероби, декоративні скульптури, пам'ятники, кабіни для роздягання, бювети, лави, урни, паркани, огорожі, вази, контейнери для квітів, декоративні басейни);

є) побутове та комунальне обладнання території житлової забудови (сміттєзбірники, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення);

ж) споруди водопостачання на  об'єктах  благоустрою  (насосні станції біля водойм для поливу,  пожежні водойми, водойми, в тому числі штучні,  гідранти, шахтні та механічні колодязі, пункти заправок водою поливально-мийних машин).
2.2. В частині утримання та ремонту об’єктів дорожнього господарства територіальної громади розроблена для забезпечення технічного стану доріг у значній мірі залежать витрати на їх поточний ремонт, економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод.

Основна проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг на території Бориспільської міської територіальної громади не в повній мірі забезпечує швидкий, комфортний, економічний і безпечний руху транспортних засобів. 

Способи розв'язання проблеми полягають у значному збільшенні обсягів робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг та інженерних споруд на них. Які будуть виконуватися відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 54 від 14.02.2012 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 296 від 08.11.2017 «Про затвердження Правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів» із змінами та доповненнями.

2.3. В частині ефективної роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади Програма розроблена для вирішення таких проблемних питань:

забезпечення розвитку та впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій, обладнання та приладів обліку;

визначення джерел фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики;

обов’язкового оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії;

підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики;

оптимізації системи теплопостачання міста та впровадження когенераційних установок;


проведення ремонту ветхих та аварійних теплових мереж з використанням попередньоізольованих труб.
2.4. В частині ефективної роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади Програма розроблена для вирішення таких проблемних питань:

щодо незадовільного екологічного стану поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

щодо незадовільного технічного стану та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення;

забезпечення розвитку та впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій, обладнання та приладів обліку;

високою енергоємкістю централізованого водопостачання та водовідведення.
2.5. Відповідно до статті 2 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» об’єктами передачі є:

цілісні майнові комплекси підприємства, установ, організацій, (далі –  цілісні майнові комплекси підприємств), їх структурних підрозділів;

нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення, нежитлові приміщення (після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) на підставі розподільного балансу, об’єкти незавершеного будівництва);

інше окреме індивідуально визначене майно підприємств;

акції (частки, паї), що належать державі або суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

об’єкти житлового фонду, гуртожитки та інші об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), що перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій, (далі – підприємств) або не увійшли до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі не завершені будівництвом. 
В частині забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіальної громади Програма розроблена для вирішення таких проблемних питань:

виконати послугу з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади та майна, яке визнане безхазяйним;

зареєструвати право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
забезпечити об’єктивну оцінку об'єктів комунальної власності територіальної громади;
оплата наданих комунальних послуг та енергоносіїв за приміщення комунальної власності, які тимчасово не здаються в оренду, а саме: за теплопостачання та житлові послуги);

проведення поточних та капітальних ремонтів будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади;

судові витрати, які пов’язані з розглядом справи в судах по погашенню заборгованості по орендній платі та поверненню комунального майна, а саме: судовий збір; витрати на професійну правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; витрати, пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
2.6. Бориспільська міська територіальна громада постійно розбудовується. Ведеться будівництво житла, об’єктів соціального культурного та побутового призначення, торгівлі, промисловості, тощо.

Через зростання обсягів будівництва, збільшення кількості побутової техніки в існуючих мережах електропостачання спостерігається невідповідність фактичної напруги нормативній. Це призводить до загострення соціально-економічної ситуації у місті. Звідси виникає необхідність подальшого удосконалення та розвиток мереж електропостачання, будівництва та ремонту трансформаторних підстанцій, ліній електропередачі та їх реконструкції.

Електроенергетична система - це складний технічний комплекс, що складається з підсистем, які пов'язані між собою безперервністю процесу виробництва, передачі та споживання електроенергії. При цьому надійність енергосистеми залежить від надійності окремих підсистем - генеруючих джерел, електричних мереж усіх рівнів напруги, засобів зв'язку, захисту, автоматики тощо.
Тому в частині ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади Програма розроблена для вирішення таких проблемних питань:
утримання трансформаторних підстанцій, які належать до комунальної власності;
виготовити технічну документацію на об’єкти електропостачання, що має ознаки безхазяйне або визнане безхазяйним для взяття їх на облік;

виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання.
2.7. Тому в частині здійснення забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків Програма розроблена для вирішення таких проблемних питань: 

2.7.1. Проведення заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання. 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що питання обліку житлового фонду, об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, здійснення контролю за його використанням, а також питання визначення технічного стану житлових будинків належать до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

Відповідно до статті 7 Житлового кодексу Української РСР та Положенням про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання (далі – Положення) врегульовано питання щодо визнання житлового будинку непридатним для проживання. 

Так, згідно з п. 3 Положення обстеження житлових будинків (приміщень) проводиться інженерно-технічними працівниками житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. При необхідності до обстеження залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби. 

На підставі матеріалів обстеження стану жилих будинків житлово-експлуатаційна організація визначає будинки, що відповідають санітарним і технічним вимогам, і складає відповідний акт. 

При неможливості або недоцільності проведення капітального ремонту житлово-експлуатаційна організація вносить пропозицію про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає вказаним вимогам і є непридатним для проживання. 

Якщо жилий будинок (жиле приміщення) визнано виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання, виконком відповідної місцевої Ради вносить до виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів пропозицію про використання цього будинку (приміщення) в інших цілях або про знесення будинку. 

При цьому додаються такі документи: 

а) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів про визнання жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання; 

б) проект рішення виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів про дальше використання жилого будинку (жилого приміщення) або про знесення будинку. 

Виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів розглядає подані матеріали і приймає рішення про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку (п. 12 Положення). 

2.7.2. Для забезпечення виконання робіт, які були розпочаті в 2020 році, а саме: для реалізацію права співвласників багатоквартирного будинку, які звернулися щодо співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку по Програмі по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків, яка затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 29.05.2018 № 3183-42-VII.
3. Мета Програми

3.1. Основна мета Програми: 
3.1.1. Забезпечення утримання в належному санітарному стані території Бориспільської міської територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
3.1.2. Створення належних умов руху транспортних засобів, значне підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальший розвиток дорожнього господарства територіальної громади.

3.1.3. Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики:
зниження енергоємності виробництва теплової енергії;

зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема суттєве зменшення  обсягу споживання природного газу шляхом його економії;

зниження собівартості продукції;

зменшення екологічного навантаження на навколишнє природне середовище. 
3.1.4. Покращення забезпечення населення територіальної громади питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі. Приведення до належної технічного стану всіх бюветних комплексів та створення нових.
3.1.5. Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення взяття на облік достовірних даних по комунальному майну. Реєстрації права власності на нерухоме майно та об’єкти, які перебувають або переданні до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. Збереження права власності на комунальне майно територіальної громади шляхом повернення через суд. Для забезпечення погашення заборгованості по орендній платі за комунальне майно шляхом подання позовних заяв на орендарів, які мають більше 3-х місяців заборгованості. Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності, яке перебуває у комунальній власності Бориспільської міської територіальної громади (на балансі комунальних підприємств та установ територіальної громади) шляхом його збереження, підтримки, а також утримання в безаварійному,  належному стані.

3.1.6. Відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього електричного освітлення та електропостачання. Приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів діючого законодавства. Оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 
3.1.7. Встановлення відповідності стану жилих будинків санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень про дальше використання жилого будинку (жилого приміщення) або про знесення будинку. 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Розв’язання проблем та досягнення мети Програми планується забезпечити шляхом: 
4.1. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині благоустрою територіальної громади:
4.1.1. Послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі (послуги  з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги; послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць; оплата послуг із технічного обслуговування обладнання та супровід системи інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»); поточний ремонт автобусних зупинок).

4.1.2. Забезпечення та утримання на належному рівні зелені зони територіальних громад (послуги по утриманню та поточний ремонт об’єктів озеленення; послуги по догляду за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев; проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою (зелених насаджень).
4.1.3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення територіальної громади; витрати на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення; придбання обладнання для вуличного освітлення; послуги по поточному об’єктів вуличного освітлення).
4.1.4. Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів (придбання обладнання (елементи) дитячих, спортивних майданчиків; виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації; роботи по поточному та капітальному ремонту дитячих, спортивних майданчиків).

4.1.5. Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят (послуги по утриманню та поточний ремонт ілюмінації; послуги по підготовці до проведення державних свят). 

4.1.6. Забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громад (послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів та фонтанів; витрати на постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень).

4.1.7. Забезпечення заходів по ремонту та утриманню місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян (послуги по похованню невідомих та безрідних громадян; послуги по обслуговуванню та утриманню  в належному стані кладовищ; поточний ремонт елементів благоустрою на кладовищах).
4.1.8. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд (послуги з обслуговуванню та утриманню в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідних каналів; мереж зливової каналізації).


4.1.9. Монтаж та демонтаж зовнішньої реклами (Послуги з розміщення соціальної реклами; з демонтаж самовільно встановленої або зовнішньої реклами).

4.2. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині утримання та ремонту об’єктів дорожнього господарства територіальної громади:

4.2.1. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху (придбання і встановлення дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху; придбання матеріалів для посипання доріг нанесення дорожньої розмітки; виготовлення проекту (схеми) організації дорожнього руху).

4.2.2. Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток дорожнього господарства (проведення поточного ремонту доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів до житлових будинків; виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів до житлових будинків; виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву, капітальному ремонту об’єктів світлофорного регулювання; послуги по виконанню: лабораторних випробувань на відповідність вимогам нормативно-технічної документації та діючому законодавству по капітальному, поточному ремонту доріг та тротуарів; технічний нагляд по об’єкту по капітальному, поточному ремонту доріг та тротуарів якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації).

4.3. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади:

4.3.1. Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів теплоенергетики (модернізація та реконструкція малоефективного діючого обладнання; нове будівництво, ремонт об’єктів теплопостачання). 
4.3.2. Встановлення приладів обліку теплової енергії на котельнях та у споживачів тепла;

4.4. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади:

4.4.1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсо та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води. (реконструкція, ремонт діючих систем водопостачання без збільшення потужностей діючих водопровідних споруд, поліпшення якості питної води, підвищення надійності експлуатації систем водопостачання і водовідведення, зменшення енергоспоживання; поточний ремонт та будівництво бюветів).
4.4.2. Встановлення приладів обліку у споживачів водопостачання та водовідведення.
4.5. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади:

4.5.1. Виконувати послугу з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади та майна, яке визнане безхазяйним.
4.5.2. Витрати на реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (послуги нотаріуса, реєстраційний збір). 
4.5.3. Витрати на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

4.5.4. Забезпечення утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади (поточний, капітальний ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності; витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносії по приміщенням комунальної власності, які тимчасово не здаються в оренду; судові витрати).
4.6. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади:
4.6.1. Утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності (поточний, капітальний ремонт трансформаторних підстанцій; послуги по утриманню трансформаторних підстанцій комунальної власності).

4.6.2. Виготовлення технічну документацію на об’єкти електропостачання, що має ознаки безхазяйне або визнане безхазяйним для взяття їх на облік.

4.6.3. Реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання (Виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій; послуги на виготовлення проекту землеустрою та технічної документації, щодо відведення земельної ділянки під електричні опори ліній електропередачи).
4.7. Виконання напрямків діяльності по виконанню Програми в частині забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків: проведення заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання (проведення робіт по геодезичному моніторингу – комплекс геодезичних робіт та систематичних спостережень за динамікою розвитку деформацій в період будівництва та експлуатації будівель та споруд); проведення заходів по завершенню робіт, які були розпочаті у 2020 році.
4.8. Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.9. У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

4.10. Напрямки діяльності та заходи програми (додаток 1 до Програми).
5. Очікуванні результати реалізації Програми
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

5.1. Поліпшення санітарного та естетичного стану Бориспільської міської територіальної громади.

5.2. Проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою (зелених насаджень) наддасть можливість скласти кадастр зелених насаджень Бориспільської міської територіальної громади. Оцінка їх стану дасть можливість скласти плани реконструкції парків і скверів, інших зелених зон з використанням зелених насаджень, стійких до екологічних та природних умов. 

5.3. Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, парку, площі та скверів Бориспільської міської територіальної громади в нічний час в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення.
5.4. Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об'єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування.

5.5. Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації мешканців Бориспільської міської територіальної громади у виконанні заходів Програми.
5.6. Збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування.
5.7. Вчасну ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт.
5.8. Виконання заходів з енергозбереження та поліпшення екологічного стану в галузі комунальної теплоенергетики, водопостачання та водовідведення підвищить якість надання даних послуг.

5.9. Належне утримання та експлуатація об’єктів комунальної теплоенергетики водопостачання та водовідведення, шляхом модернізація та реконструкції малоефективного діючого обладнання, забезпечить економію енергійних ресурсів.

5.10. Виконання комплексів організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення збереження, підтримки, утримання  належному стані комунального майна, покращить їх інвестиційну привабливість.
5.11. Виконання реконструкції електромереж територіальної громади і системи електропостачання з введенням нових електропідстанцій в мікрорайонах громади (на умовах співфінансування з міського та інші джерела не заборонені законодавством), мінімізувати аварійні відключення електроенергії. Що підвищить ступінь роботи для надійного та якісного забезпечення споживачів електричною енергією, покращення інвестиційної привабливості територіальної громади.
5.12. Результативні показники програми по заходам (додаток 2 до Програми).
6. Ресурсне забезпечення Програми

(тис. грн)
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм
	Етапи виконання програми
	Усього витрат на виконання програми

	
	І

2021 рік
	ІІ

2022 рік
	ІІІ

2023 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:
	180 075,05
	121 871,0
	126 821,00
	428 807,05


	1
	2
	3
	4
	5

	За рахунок коштів бюджету  Бориспільської міської територіальної громади
	135 685,89
	121 871,0
	126 821,00
	384  377,89

	За рахунок коштів державного, обласного бюджету  
	44 389,16
	
	
	44 389,16


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

7.1. Виконання заходів Програми організовують: головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, управління капітального будівництва міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради, управління культури міської ради та управління молоді та спорту міської ради.

7.2. Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою та з питань планування бюджету, економічної реформи.
7.3. Управлінню капітального будівництва міської ради, управлінню містобудування, архітектури міської ради, управління культури міської ради та управління молоді та спорту міської ради щорічно до 01 березня інформувати міську раду про хід виконання Програми.  

7.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради щорічно до 01 квітня інформувати міську раду про хід виконання Програми.
__________________________________________
Додаток 1 до Програми

(пункт 4.10.)

Напрямки діяльності та заходи програми
	№з/п
	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку)
	Перелік заходів програми
	Термін виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн,
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	в тому числі:
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І. Благоустрій територіальної громади

	1.1.

 

 
	Послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі

 

 
	1.1.1.Послуги  з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги
	 2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	19 000,00
	20 000,00
	21 000,00
	Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпече-ння 

нормальних

	
	
	1.1.2. Послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	2 000,00
	2 300,00
	2 600,00
	

	
	
	1.1.3. Послуги з технічного 
	2021-2023 
	Головне 
	Кошти 
	1 405,60
	1 500,00
	1 600,00
	

	 
	 
	обслуговування обладнання, супроводження та доступу
до мережі інтернет до об’єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»


	
	управління ЖКГ
	місцевого бюджету
	
	
	
	умов їх функціонува-ння, створенні сприятливих умов пересування для населення

	
	
	1.1.4. Поточний ремонт автобусних зупинок
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	150,00
	150,00
	150,00
	

	1.2.

 
	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон

 
	1.2.1. Послуги по утриманню та поточний ремонт об’єктів озеленення
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	300,00
	300,00
	Розвиток зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, інших об'єктах благоустрою загального користува-ння

	
	
	1.2.2. Послуги по догляду: за деревами і кущами підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і 
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 600,00
	9 000,00
	9 500,00
	

	 
	 
	розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев, кладовищ; поточний ремонт елементів благоустрою на кладовищах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2.3. Проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою (зелених насаджень)
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1.3.

 

 
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

 

 
	1.3.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення територіальної громади
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 300,00
	8 500,00
	9 000,00
	Забезпече-ння безперебій-ної роботи зовнішнього освітлення вулиць, парку, площі та скверів міста в нічний час в належному

	
	
	1.3.2. Витрати на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 100,00
	8 300,00
	8 500,00
	

	
	
	1.3.3. Придбання обладнання для вуличного освітлення


	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	500,00
	500,00
	500,00
	

	 
	 
	1.3.4. Послуги по поточному ремонту об’єктів вуличного освітлення
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	утриманні та технічному обслугову-ванні електро-мереж зовнішнього освітлення

	1.4.

 

 

 

 
	Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів

 

 

 

 
	1.4.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів та елементів благоустрою
	2021 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	500,00
	 
	 
	Збільшення терміну придатності об'єктів та елементів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг по утриманню, поточному ремонт

	
	
	1.4.2. Придбання об'єктів та елементів благоустрою 
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	100,00
	100,00
	

	
	
	1.4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації
	2022-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 640,00 
	3 600,00
	7 800,00
	

	 

 

 

 
	 

 

 

 
	1.4.4. Поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	100,00
	100,00
	

	
	
	1.4.5. Послуги по похованню невідомих та безрідних громадян
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	100,00
	100,00
	

	
	
	1.4.6. Послуги по утриманню та поточному ремонту ілюмінації
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	100,00
	100,00
	

	
	
	1.4.7. Послуги по підготовці до проведення державних свят
	 2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00
	200,00
	

	
	
	1.4.8. Послуги з розміщення соціальної реклами 
	 2021-2023
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	20,00
	20,00
	20,00
	

	
	
	1.4.9. Послуги з демонтажу самовільно встановленої або зовнішньої реклами
	2021-2023 
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	30,00
	30,00
	30,00
	

	1.5.

 
	Забезпечення утримання фонтанів та бюветів 
	1.5.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів та фонтанів
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 370,00
	1 470,00
	1 470,00
	Забезпече-ння безперебій-ної роботи 

	
	територіальної громад


	1.5.2. Витрати на постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень


	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	363,00
	370,00
	370,00
	фонтанів та бюветів

	1.6. 
	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд

 
	1.6.1. Послуги з обслуговування та утримання в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідних каналів
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	230,00
	230,00
	230,00
	Забезпече-ння безперебій-ної роботи дощову каналізацію, штучних споруд 

	
	
	1.6.2. Послуги з обслуговування та утримання в належному стані мереж зливової каналізації
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00
	200,00
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:
	 
	 
	 
	57 208,60
	60 670,00
	67 470,00
	

	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади

	2.1.

 
	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

 
	2.1.1. Придбання дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	150,00
	150,00
	Забезпечення вчасної ліквідації незадовільних 

	
	
	2.1.2. Послуги по встановленню та поточному ремонту дорожніх знаків
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00
	200,00
	

	 

 
	 

 
	2.1.3. Придбання матеріалів для посипання доріг 
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	умов руху автотра-спорту

	
	
	2.1.4. Нанесення дорожньої розмітки
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	
	2.1.5. Виготовлення проекту (схеми) організації дорожнього руху


	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	300,00
	300,00
	

	
	
	2.1.6. Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву, капітальному ремонту об’єктів світлофорного регулювання
	2021-2022 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	50,00
	900,00
	 
	

	
	
	2.1.7. Поточний ремонт об’єктів світлофорного регулювання
	2021 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	 
	 
	

	2.2.

 
	Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток 


	2.2.1. Проведення поточного ремонту доріг, тротуарів та багатоквар-тирних проїздів до житлових будинків
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	

	 
	дорожнього господарства

 
 
	2.2.2. Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції доріг, тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів до багатоквартирних будинків
	2021-2023 

 
	Головне управління ЖКГ

 
	Кошти місцевого бюджету
	61 506,89
	50 000,00
	50 000,00
	Належне утримання та експлуатація об’єктів дорожнього госпо-дарства

	
	
	
	
	
	Кошти держа-вного, обласного бюджету 
	44 389,16
	 
	 
	

	 
	 
	2.2.3. Послуги по виконанню: лабораторних випробувань на відповідність вимогам нормативно-технічної документації та діючому законодавству по капітальному, поточному ремонту доріг та тротуарів; технічний нагляд по об’єкту по капітальному, поточному ремонту доріг та тротуарів якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00
	200,00
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ:
	 
	 
	 
	114 646,05
	59 250,00
	58 350,00
	

	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади

	3.1.

 
	Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів теплоенергетики

 
	3.1.1.Модернізація та реконструкція малоефективного діючого обладнання
	 2022
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	 
	200,00
	
	Належне утримання та експлуатація об’єктів теплопо-стачання

	
	
	3.1.2. Нове будівництво, ремонт об’єктів теплопостачання
	2021 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	4 840,00
	 
	 
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІІ:
	 
	 
	 
	4 840,00
	200,00
	0,00
	

	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади

	4.1.

 
	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсо та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води

 
	4.1.1. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання і водовідведення
	2021-2022 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	400,00
	250,00
	 
	Належне утримання та експлуатація об’єктів водопо-стачання

	
	
	4.1.2. Поточний ремонт, будівництво нових бюветів
	2022 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	 
	300,00
	 
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІV:
	 
	 
	 
	400,00
	550,00
	0,00
	

	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади

	5.1.

 
	послугу з технічної інвентаризації

 
	5.1.1. Послуги з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади
	2021-2023 
	Відпові-дальні виконавці, згідно 
	Кошти місцевого бюджету
	740,00
	25,00
	25,00
	

	
	
	
	
	паспорту Програми
	
	
	
	
	

	
	
	5.1.2. Послуги з технічної інвентаризації майна, яке визнане безхазяйним
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	5,00
	5,00
	5,00
	

	5.2.
	Витрати на реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	5.2.1. Послуги нотаріуса, реєстраційний збір
	2021-2023 
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	1,50
	1,00
	1,00
	Забезпе-чення наповню-ваності приміщень комунальної власності територіа-льної громади міста та відповідного стимулюва-ння орендарів

	5.3.
	Витрати на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
	5.3.1. Послуги з незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
	 2021-2023
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	50,00
	50,00
	50,00
	

	5.4.

 
	Забезпечення утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади

 
	5.4.1. Поточний, капітальний ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності
	2021-2023 
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00
	200,00
	

	
	
	5.4.2. Витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносії по 
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	100,00 
	 100,00
	

	
	
	приміщенням комунальної власності, які тимчасово не здаються в оренду
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5.4.3. Судові витрати
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	20,00
	20,00
	20,00
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ V:
	 
	 
	 
	1 116,50
	401,00
	401,00
	

	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади

	6.1.

 
	Утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності

 
	6.1.1. Поточний, капітальний ремонт трансформаторних підстанцій
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	300,00
	300,00
	300,00
	

	
	
	6.1.2. Послуги по утриманню трансформаторних підстанцій комунальної власності
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	300,00
	300,00
	300,00
	

	6.2.
	Виготовлення технічної документації на об’єкти електро-постачання
	6.2.1.Виготовлення технічної документації на об’єкти електро-постачання, що має ознаки безхазяйне або визнане безхазяйним для взяття їх на облік.
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	200,00
	200,00
	 
	

	6.3.
	Реконструкція та будівництво повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	6.3.1. Послуги на виготовлення проекту землеустрою та технічної документації, щодо відведення земельної ділянки під електричні опори ліній електропередач
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	100,00
	 
	 
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІ:
	 
	 
	 
	900,00
	800,00
	600,00
	

	VІІ. Забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків

	7.1.
	Проведення заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання
	7.1.1. Проведення робіт по геодезичному моніторингу – комплекс геодезичних робіт та систематичних спостережень за динамікою розвитку деформацій в період будівництва та експлуатації будівель та споруд
	2021 
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	200,00
	 
	 
	

	7.2.
	Проведення заходів по завершенню робіт, які були розпочаті у 2020 році
	7.2.1. Капітальний ремонт покрівлі по вул.Бежіка,91 на виконання Програма по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків, яка затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 29.05.2018 
№ 3183-42-VII (зі змінами)
	2021
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	763,9
	
	
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІІ:
	 
	 
	 
	963,9
	0,00
	0,00
	

	 
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:
	 
	 
	 
	180 075,05
	121 871,00
	126 821,00
	


______________________________________________________
Додаток 2 до Програми

(пункт 5.12.)

Результативні показники програми
	№ з/п
	Назва показника
	Оди-ниця вимі-ру
	Вихідні дані на початок дії програми
	Очікувані результати
	Всього витрат на виконання програми

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	І. Благоустрій територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	19 150,00
	20 150,00
	21 150,00
	60 450,00

	1.2.
	Обсяг видатків з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	2 000,00
	2 300,00
	2 600,00
	6 900,00

	1.3.
	Обсяг видатків із технічного обслуговування обладнання, супроводження та доступу до мережі Інтернет до об’єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1 405,60
	1 500,00
	1 600,00
	4 505,60

	1.4.
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелені зони територіальних громад
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	9 000,00
	9 400,00
	9 900,00
	28 300,00

	1.5.
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	20 400,00
	20 800,00
	21 500,00
	62 700,00

	1.6.
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	3 090,0
	4 250,00
	8 450,00
	15 790,00

	1.7.
	Обсяг видатків на забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громад
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1 733,00
	1 840,00
	1 840,00
	5 413,00

	1.8.
	Обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	430,00
	430,00
	430,00
	1 290,00

	 
	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.
	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	300,00
	150,00
	150,00
	600,00

	1.10.
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для посипання доріг 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	3 000,00

	1.11.
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	6 800,00
	6 800,00
	6 800,00
	20 400,00

	1.12.
	Обсяг видатків на встановлення, поточний ремонт дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	400,00
	200,00
	200,00
	800,00

	1.13.
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	106 146,05
	51 100,00
	50 200,00
	207 446,05

	 
	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14.
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах теплопостачання 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	4 840,00
	0,00
	0,00
	4 840,00

	1.15.
	Обсяг видатків на проведення модернізацію та реконструкція малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	0,00
	200,00
	0,00
	200,00

	 
	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.16.
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	400,00
	250,00
	0,00
	650,00

	1.17.
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та будівництво бюветів
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	 
	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.18.
	Обсяг видатків на послуги з технічної інвентаризації
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	745,00
	30,00
	30,00
	805,00

	1.19.
	Обсяг видатків на проведення реєстрації право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1,50
	1,00
	1,00
	3,50

	1.20.
	Обсяг видатків на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	50,00
	50,00
	50,00
	150,00

	1.21.
	Обсяг видатків на утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	320,00
	320,00
	320,00
	960,00

	 
	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.22.
	Обсяг видатків на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	600,00
	600,00
	600,00
	1 800,00

	1.23.
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на об’єкти електропостачання
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	200,00
	200,00
	0,00
	400,00

	1.24.
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	 
	VІІ. Здійснення контролю за об’єктами нерухомого майна незалежно від форм власності використання територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.25.
	Обсяг видатків на проведення заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	963,9
	0,00
	0,00
	963,9

	ІІ
	Показники продукту
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	І. Благоустрій територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що  планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період
	тис.кв. м.
	план заходів
	77,36
	77,36
	77,36
	 

	2.2.
	Загальна кількість  об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць, що планується обслуговувати
	од.
	плановий розрахунок
	21,00
	21,00
	21,00
	 

	2.3.
	Загальна кількість об’єктів автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль», що планується обслуговувати
	од.
	плановий розрахунок
	89,00
	89,00
	89,00
	 

	2.4.
	Площа доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги
	кв.м
	план заходів
	11 922,80
	11 922,80
	11 922,80
	 

	2.5.
	Загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати
	од.
	плановий розрахунок
	9 800,00
	9 800,00
	9 800,00
	 

	2.6.
	Кількість запланованих заходів по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів
	од
	план заходів
	10,00
	8,00
	8,00
	 

	2.7.
	Загальна кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування
	од
	план заходів
	20,00
	21,00
	21,00
	 

	2.8.
	Кількість запланованих заходів по роботи з утримання об'єктів благоустрою міста
	од.
	план заходів
	4,00
	4,00
	4,00
	 

	 
	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.9.
	Кількість придбаних дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	од.
	план заходів
	55,00
	50,00
	50,00
	 

	2.10.
	Кількість придбаних матеріалів для посипання доріг  
	т
	план заходів
	1 600,00
	1 600,00
	1 600,00
	 

	2.11.
	Площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис.
кв.м
	план заходів
	17,00
	16,59
	16,19
	 

	2.12.
	Кількість встановлених, відремонтованих поточним ремонтом дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	од.
	план заходів
	10,00
	5,00
	5,00
	 

	2.13.
	Площа шляхів, на яких планується проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури
	тис.
кв.м
	план заходів
	55,87
	26,75
	26,15
	 

	 
	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання 
	од.
	план заходів
	1,00
	 
	 
	 

	2.15.
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання 
	од.
	план заходів
	 
	3,00
	 
	 

	 
	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.16.
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення
	од.
	план заходів
	1,00
	2,00
	 
	 

	2.17.
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів
	од.
	план заходів
	 
	5,00
	 
	 

	 
	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.18.
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення  технічної інвентаризації
	од.
	план заходів
	331,00
	10,00
	10,00
	 

	2.19.
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення  реєстрації право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	од.
	план заходів
	2,00
	2,00
	2,00
	 

	2.20.
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення незалежної оцінки
	од.
	план заходів
	30,00
	30,00
	30,00
	 

	2.21.
	Кількість запланованих заходів по утриманню, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
	од.
	план заходів
	4,00
	4,00
	4,00
	 

	 
	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.22.
	Кількість запланованих заходів на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності
	од.
	план заходів
	10,00
	10,00
	10,00
	 

	2.23.
	Загальна кількість об’єктів електропостачання, що потребують  виготовлення технічної документації
	од.
	план заходів
	8,00
	 
	 
	 

	2.24.
	Кількість запланованих заходів на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	од.
	план заходів
	2,00
	 
	 
	 

	 
	VІІ. Здійснення контролю за об’єктами нерухомого майна незалежно від форм власності використання територіальної громади
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.25.
	Кількість запланованих заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання
	од.
	план заходів
	2,00
	 
	 
	 

	ІІІ
	Показники ефективності
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	І. Благоустрій територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць (доріг та тротуарів) - у  весняно-літній та осінньо-зимовий порівняно з попереднім роком
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	245,60
	258,53
	271,45
	 

	3.2.
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об’єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	7,94
	9,13
	10,32
	 

	3.3.
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об’єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	1,32
	1,40
	1,50
	 

	3.4.
	Середня вартість послуг з утримання газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги, кв.м
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,75
	0,79
	0,83
	 

	3.5.
	Середньомісячна вартість обслуговування однієї світлоточки
	тис.грн/місяць
	Матема-тичний розрахунок
	0,17
	0,18
	0,18
	 

	3.6.
	Середня вартість одного заходу по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	309,0
	531,25
	1 056,25
	 

	3.7.
	Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану
	тис.грн/місяць
	Матема-тичний розрахунок
	7,22
	7,30
	7,30
	 

	3.8.
	Середня вартість одного заходу по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	107,50
	107,50
	107,50
	 

	 
	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9.
	Середня вартість одного  дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	5,45
	3,00
	3,00
	 

	3.10.
	Середня вартість 1 тонн матеріалів для посипання доріг 
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,63
	0,63
	0,63
	 

	3.11.
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,40
	0,41
	0,42
	 

	3.12.
	Середня вартість одного встановленого, відремонтованого поточним ремонтом дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	40,00
	40,00
	40,00
	 

	3.13.
	Середня вартість 1 кв.м. будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	1,9
	1,91
	1,92
	 

	 
	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.14.
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання 
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	1,00
	 
	 
	 

	3.15.
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання 
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	 
	66,67
	 
	 

	 
	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.16.
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	400,0
	125,0
	 
	 

	3.17.
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	 
	60,0
	 
	 

	 
	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.18.
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно виготовити технічний паспорт
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	2,25
	3,00
	3,00
	 

	3.19.
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно оформити реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,75
	0,5
	0,5
	 

	3.20.
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно провести незалежну оцінку 
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	1,7
	1,7
	1,7
	 

	3.21.
	Середня вартість одного заходу на утримання, ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	80,0
	80,0
	80,0
	 

	 
	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.22.
	Середня вартість одного заходу на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	60,0
	60,0
	60,0
	 

	3.23.
	Середня вартість одного об’єктів електропостачання, що потребує  виготовлення технічної документації
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	25,0
	 
	 
	 

	3.24.
	Середня вартість одного заходу на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	50,0
	 
	 
	 

	 
	VІІ. Здійснення контролю за об’єктами нерухомого майна незалежно від форм власності використання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.25.
	Середня вартість одного заходу по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	482,0
	 
	 
	 

	ІV
	Показники якості
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	І. Благоустрій територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць (доріг та тротуарів) - у  весняно-літній та осінньо-зимовий порівняно з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	26
	6
	5
	 

	4.2.
	Темп зростання середньої вартості утримання одного об’єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	30
	15
	13
	 

	4.3.
	Темп зростання середньої вартості утримання одного об’єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	9
	6
	7
	 

	4.4.
	питома вага доглянутих газонів, парків, кладовищ, дерев, декоративних рослин до загальної кількості газонів що потребують догляду
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	4.5.
	Темп зростання середньої вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	5
	5
	5
	 

	4.6.
	питома вага проведених заходів по  будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів до запланованих в поточному році
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	4.7.
	Темп зростання середньої вартості утримання одиниці одного бювету, фонтану в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	2
	2
	 

	4.8.
	питома вага проведених заходів по роботам з утримання об'єктів благоустрою до загальної кількості заходів до запланованих в поточному році
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	 
	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9.
	Темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	10
	3
	3
	 

	4.10.
	Темп зростання середньої вартості 1 тонни матеріалів для посипання доріг в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	2
	2
	2
	 

	4.11.
	Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	2,5
	2,5
	 

	4.12.
	Темп зростання середньої вартості одного встановленого, відремонтованого поточним ремонтом дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	1
	1
	 

	4.13.
	Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	1
	1,1
	 

	 
	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.14.
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання  до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	4.15.
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	 
	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.16.
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	 
	 

	4.17.
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	 
	100
	 
	 

	 
	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.18.
	Темп зростання середньої вартості виготовлення одного технічного паспорту в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	27
	33
	1
	 

	4.19.
	питома вага оформлених об`єктів на які потрібно оформити право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	4.20.
	Темп зростання середньої вартості проведеної незалежної оцінки на однин об`єкт в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	1
	1
	 

	4.21.
	питома вага проведених заходів на утримання, ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади  до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	 
	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.22.
	питома вага проведених заходів заходу на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	 

	4.23.
	Темп зростання середньої вартості виготовлення технічної документації на однин об’єкт електропостачання в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	5
	 
	 
	 

	4.24.
	питома вага проведених заходів заходу на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	 
	 
	 

	 
	VІІ. Здійснення контролю за об’єктами нерухомого майна незалежно від форм власності використання територіальної громади
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.25.
	питома вага проведених заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
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