ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування) ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель

м. Бориспіль	         09.12.2021

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Необхідність завершення будівництва дошкільного навчального закладу по по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області.

Оголошення про проведення переговорної процедури:

Замовник: Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (орган місцевого самоврядування).

Юридична адреса: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл., 08301.

Фактична адреса: вул. Київський Шлях, 27, м. Бориспіль, Київська обл., 08302.

Код ЄДРПОУ: 35652032

Вид процедури: переговорна (скорочена).

Дата оголошення: 08.12.2021.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-08-009530-а.

Предмет закупівлі: Будівництво дошкільного навчального закладу по по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування) ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель

Розмір бюджетного призначення (обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об’єкта у бюджетному періоді): 3 918 224,45 грн. гривень на 2021 рік (згідно з рішенням Бориспільської міської ради).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 918 224,45 грн. (три мільйони дев’ятсот вісімнадцять тисяч двісті двадцять чотири гривні 45 копійок) з  ПДВ (на підставі позитивного експертного звіту ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 24.06.2021 №210513-3/А та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва).

Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2021.

Кваліфікаційні критерії, встановлені Замовником, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Умова застосування переговорної процедури закупівлі - відповідно до абз. 4 п. 3 частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі, а саме: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.

Згідно з частиною 10 статті 3 Закону Забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

В частині 1 статті 40 Закону зазначено, що переговорна процедура закупівлі – це процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Управління є замовником з виконання будівельних робіт по об’єкту: Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування) ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель.

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:

Застосування переговорної процедури закупівлі зумовлене необхідністю завершення виконання робіт по об’єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування) ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель, оскільки Договір по зазначеному об’єкту про закупівлю робіт від 28.05.2020 № 22, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрбуд Забудова", був розірваний Замовником - Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в односторонньому порядку 29 листопада 2021 року згідно з умовами договору від 28.05.2020 № 22 (п.6.8.4) у зв’язку з невиконанням  Підрядником своїх договірних зобов’язань, закупівля UA-2020-01-03-000037-b. Зазначена процедура закупівлі була оголошена 03.01.2020. У 2020 році було проведено відкриті торги на закупівлю робіт по зазначеному об’єкту і 28 травня 2020 року з ТОВ "Укрбуд Забудова" укладено договір №22 на суму 57 428 200.00 грн. (в т.ч. ПДВ 9 571 366,67 грн.). Кошти на об’єкт виділені на підставі рішення Бориспільської міської ради.

Документами, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури є:

1) інформація про розірвання договору https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-03-000037-b (повідомлення про розірвання договору – лист Замовника від 17.11.2021 №03-08/583)

2) експертний звіт (початковий) ТОВ «Укрекспертиза в будівництві» від 23.10.2019 №1233-4438-19/УEБ/B, згідно з яким загальна кошторисна вартість становила  77 574 942 грн.

3) експертний звіт (позитивний) ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 24.06.2021 №210513-3/А щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом: «Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування)».

Під час переговорів Учасник надав цінову пропозицію,  проект договору, кошторис та календарний план-графік, копію ліцензії, документи, що підтверджують повноваження особи на підписання документів.  Прийнято рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі згідно з підставами, визначеними абз.4 п.3 ч. 2 ст. 40 Закону Закону України «Про публічні закупівлі» та  визнати переможцем переговорної процедури по об’єкту: Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування) ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель ПрАТ «Агробудмеханізація», код ЄДРПОУ 13708491 з пропозицією 3 918 224,45 грн. (три мільйони дев’ятсот вісімнадцять тисяч двісті двадцять чотири гривні 45 копійок) з  ПДВ, відповідно до абз. 4 п. 3 частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі, а саме: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем переговорної процедури. Інформацію оприлюднено у порядку, передбаченому статтями 10 та 33 Закону на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Обґрунтування складено уповноваженою особою Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (Ворушило В.).