
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету

міської ради

15.12.2022  № 627
Напрямки діяльності та заходи програми

	№з/п
	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку)
	Перелік заходів програми
	Термін виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінан-сува-ння
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. пів,
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	в тому числі:
	

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І. Благоустрій територіальної громади

	1.1.

 

 
	Послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі

 

 
	1.1.1.Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місце-вого бюджету
	19 000,00
	15 000,00
	33 000,00
	Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення 

нормальних

	 
	 
	1.1.2. Послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	2 000,00
	1000,00


	2 300,00
	умов їх функціонування, створенні сприятливих умов пересування для населення

	
	
	1.1.3. Послуги з технічного обслуговування обладнання, супроводження та доступу до мережі інтернет до об’єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система пів фінансуваннюя та пів фінансуван «Безпечне місто Бориспіль»
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету

	1 405,60
	500,00 


	0,0
	

	
	
	
	
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	
	-
	1000,00
	-
	

	
	
	1.1.4. Поточний ремонт автобусних зупинок
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	150,00
	150,00
	150,00
	

	1.2.

 
	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон

 
	1.2.1. Послуги по утриманню та поточний ремонт об’єктів озеленення


	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	300,00
	300,00
	Розвиток зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в 

	
	
	1.2.2. Послуги по догляду: за деревами і кущами підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв’язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев, кладовищ; поточний ремонт елементів благоустрою на кладовищах
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 726,40
	9 500,00
	9 000,00
	

	
	
	1.2.3. Проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою (зелених насаджень)
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	100,00
	150,00
	

	1.3.

 

 
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення


	1.3.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення територіальної громади
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 300,00
	500,00


	9 000,00
	Забезпече-ння безперебій-ної роботи зовнішнього освітлення 

	 
	 
	1.3.2. Витрати на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 100,00
	12 190,00 
	16000,00
	вулиць,  парку, площі та скверів міста в нічний час в належному

	
	
	1.3.3. Придбання обладнання для вуличного освітлення
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	500,00
	50,00
	50,00
	

	
	
	1.3.4. Послуги по поточному ремонту об’єктів вуличного освітлення
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	3 500,00
	3 500,00
	0,0
	утримання та технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення

	1.4.
	Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об’єктів благоустрою та проведення інших заходів
	1.4.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об’єктів та елементів благоустрою
	2021 -2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	32 200,00


	3500,00
	 1000,0
	Збільшення терміну придатності об’єктів та елементів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг по 

	
	
	
	
	
	Кошти держа-вного, обласного бюджету
	3 000,00
	
	
	

	
	
	1.4.2. Придбання об’єктів та елементів благоустрою 
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	930,00
	100,00


	1100,00
	

	 

 

 

 
	 

 

 

 
	1.4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації
	2022-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 640,00 
	500,00


	3 500,00
	утриманню, поточному ремонт

	
	
	1.4.4. Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	8 170,00
	150,00


	700,00
	

	
	
	1.4.5. Послуги по похованню невідомих та безрідних громадян
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	600,00 


	600,00
	

	
	
	1.4.6. Послуги по утриманню та поточному ремонту ілюмінації
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	100,00
	100,00
	200,00
	

	
	
	1.4.7. Послуги по підготовці до проведення державних та місцевих свят (в т.ч. послуги з встановлення та обслуговування біотуалетів)
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00


	200,00
	

	
	
	1.4.8. Послуги з розміщення соціальної реклами 
	2021-2023
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту 
	Кошти місцевого бюджету
	20,00
	00,00
	20,00
	


	
	
	1.4.9. Послуги з демонтажу самовільно встановленої або зовнішньої реклами, монтажу, демонтажу, перенесенню, облаштуванню фортифікаційних споруд,  МАФ ( в т.ч.гаражі тощо), будівель  
	2021-2023 
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	30,00
	550,00


	800,00
	

	
	
	1.4.10. Послуги з паспортизації та інвентаризації  дитячих та спортивних об’єктів
	2021-2023
	Відпові-дальні виконавці згідно паспорту 
	Кошти місцевого бюджету
	320,0
	-
	800,00
	

	
	
	1.4.11. Розроблення схеми санітарної очистки Бориспільської міської  територіальної громади
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	
	710,0 

	710,00
	

	
	
	1.4.12 Послуги з утримання місць поховання, кладовищ (в т.ч. монтаж – демонтаж пам’ятників, монументів, тощо)
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	
	550,0 


	3500,00
	

	
	
	1.4.13. Придбання предметів, обладнання, матеріалів довгострокового використання
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	
	500,0 
	5000,0
	

	1.5.

 
	Забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громади


	1.5.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів та фонтанів
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 840,00


	1550,00 

	3500,0
	Забезпечення безперебійної роботи фонтанів та бюветів

	
	
	1.5.2. Витрати на постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень


	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	363,00
	370,00
	700,0
	

	1.6.
	Забезпечення утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд
	1.6.1. Послуги з обслуговування та утримання в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідвідних каналів
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	230,00
	200,00


	2000,0
	Забезпечення безперебійної роботи дощову каналізацію, штучних споруд

	
	
	1.6.2. Послуги з обслуговування та утримання в належному стані мереж зливової каналізації
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	0,0
	0,0
	

	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:
	
	
	
	101425,00
	53370,00 
	49 388,00
	

	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади

	2.1.

 

 

 
	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

 

 

 
	2.1.1. Придбання дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	150,00


	500,0
	Забезпечення вчасної ліквідації незадовільних умов руху автотраспорту

	
	
	2.1.2. Послуги по встановленню та поточному ремонту дорожніх знаків
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00


	300,0
	

	
	
	2.1.3. Придбання матеріалів для посипання доріг, обладнання та ємностей
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 000,00
	4 000,00

-
	8000,0
	

	
	
	2.1.4. Нанесення дорожньої розмітки
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	1 500,00
	1 500,00


	2500,0
	

	
	
	2.1.5. Виготовлення проекту (схеми) організації дорожнього руху, послуги з розробки системи громадського транспорту
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	300,00


	1000,0
	

	
	
	2.1.6. Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації 

та роботи по будівництву, капітальному ремонту об’єктів світлофорного регулювання
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	3 900,00
	900,00


	500,0
	

	
	
	2.1.7. Поточний ремонт об’єктів світлофорного регулювання
	2021 -2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	-
	-
	

	
	
	2.1.8. Виготовлення паспортів на дороги
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	-
	2500,0
	

	2.2.
	Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток 

дорожнього господарства
	2.2.1. Проведення поточного ремонту доріг, тротуарів та багатоквар-тирних проїздів до житлових будинків
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	18 800,00
	5 000,00


	3 000,00
	Належне утримання та експлуатація об’єктів дорожнього господарства

	
	
	2.2.2. Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів до багатоквартирних будинків, майданчиків для зупинки автомобільного транспорту
	2021-2023 

 
	Головне управління ЖКГ

 
	Кошти місцевого бюджету
	56 192,39
	2000,00


	2000,0
	

	
	
	2.2.3. Капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області 
	2021
	Відповідальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	11 090,49
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	Кошти державного, обласного бюджету
	24 878,73
	-
	-
	

	
	
	2.2.4. Капітальний ремонт дороги по пров. Ярослава Мудрого на ділянці від будинку №9 до будинку №3а в с. Кучаків, Київської області
	2021
	Головне управління ЖКГ
	Кошти державного, обласного бюджету
	1 340,29
	-
	-
	

	
	
	2.2.5. Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	7 079,65
	0,0
	22000,0
	

	
	
	2.2.6. Послуги по виконанню: лабораторних випробувань на відповідність вимогам нормативно-технічної документації та діючому законодавству по капітальному, поточному ремонту доріг та тротуарів
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	150,00
	200,00
	250,0
	

	
	
	2.2.7. інші послуги по  об’єктам на капітальний, поточний ремонт доріг та тротуарів якщо такі роботи не включені до проєктно-кошторисної документації
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	50,0
	200,0 


	250,0
	

	
	
	2.2.8. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та вуличного освітлення по вул.Київський Шлях (на ділянці від вул. Головатого  до вул.Степана Криворученка) в м.Бориспіль Київської області (в т.ч. виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації)
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	
	50,0
	1500,0
	

	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ:
	
	
	
	127 181,55
	14500,00 
	44300,0
	

	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної гро мади

	3.1.

 
	Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів теплоенергетики

 
	3.1.1.Модернізація та реконструкція малоефективного діючого обладнання в т.ч. виготовлення проєктів та експертиза
	 2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	 
	1641,0 
	2000,0
	Належне утримання та експлуатація об’єктів теплопо-стачання

	
	
	3.1.2. Нове будівництво, ремонт об’єктів теплопостачання, в т.ч. виготовлення проєктів та експертиза
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	4 840,00
	100,00  
	 33000,0
	

	
	
	3.1.3. Виготовлення проектів та встановлення вузлів обліку теплової енергії
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	600,0
	420,0


	1200,0
	

	3.2.
	Придбання твердопаливних матеріалів для вироблення енергії та опалення будівель
	3.2.1. Придбання твердопаливних матеріалів для вироблення енергії та опалення будівель 
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	
	630,0 
	2000,0
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІІ:
	 
	 
	 
	5 440,00
	1279,1 
	38200,0
	

	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади

	4.1.
	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсо та енерго зберігаючими технологіями підготовки питної води
	4.1.1. Реконструкція, нове будівництво, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання і водовідведення, в т.ч. виготовлення проєктів та еспертиза
	2021-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	400,00
	344,00
	30000,0
	Належне утримання та експлуатація об’єктів водопо-стачання

	
	
	4.1.2. Поточний ремонт, будівництво нових бюветів
	2021-2023 
	Головне управління 
	Кошти місцевого 
	7 600,00 
	2140,0
	2500,0
	

	
	
	4.1.3.Придбання програмного забезпечення, інформаційно-розрахункових комплексів (в т.ч. ГІС)
	2023
	Головне управління 
	Кошти місцевого 
	-
	-
	5000,0
	

	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІV:
	
	
	
	8 000,00
	2484,0 
	37500,0
	

	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади

	5.1.

 
	Послуги з технічної інвентаризації та технічного обстеження об’єктів комунальної власності територіальної громади
	5.1.1. Послуги з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади
	2021-2023 
	Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту 
	Кошти місцевого бюджету
	1 536,00
	200,0
	600,0
	Забезпе-чення наповнюваності приміщень комунальної власності територіальної громади міста та відповідного пів фінанння орендарів

	
	
	5.1.2. Послуги з технічної інвентаризації майна, яке визнане безхазяйним
	2021-2023 
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцево  го бюджету
	5,00
	5,00
	250,00
	

	
	
	5.1.3. Послуга з технічного обстеження об’єктів комунальної власності 
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	0,0
	150,0
	

	5.2.
	Витрати на реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
	5.2.1. Послуги нотаріуса, реєстраційний збір
	2021-2023 
	Відповідальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	5,00
	1,00
	100,00
	

	5.3.
	Витрати на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
	5.3.1. Послуги з незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
	 2021-2023
	Відповідальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	95,00
	50,0 
	200,00
	

	5.4.

 

 
	Забезпечення утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади

 

 
	5.4.1. Поточний, капітальний ремонт, реконструкція будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності
	2021-2023 
	Відповідальні виконавці, згідно паспорту Програми
	Кошти місцевого бюджету
	200,00
	200,00 


	7000,00
	

	
	
	5.4.2. Витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносії по приміщенням комунальної власності, які тимчасово не здаються в оренду
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	300,00
	50,00
	 500,00
	

	
	
	5.4.3. Судові витрати
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	20,00
	50,00
	150,00
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ V:
	 
	 
	 
	2 161,00
	556,00
	8950,0
	

	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади

	6.1.

 
	Утримання та ремонт трансформатор-них підстанцій комунальної власності

 
	6.1.1. Поточний, капітальний ремонт трансформаторних підстанцій
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	300,00
	300,00


	5000,00
	

	
	
	6.1.2. Послуги по утриманню трансформаторних підстанцій комунальної власності
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	300,00
	300,00


	400,00
	

	6.2.
	Виготовлення технічної документації на об’єкти електро- постачання
	6.2.1.Виготовлення технічної документації на об’єкти електро-постачання, що має ознаки безхазяйне або визнане безхазяйним для взяття їх на облік.
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	200,00
	0,0


	500,0
	

	6.3.
	Реконструкція та будівництво повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	6.3.1. Послуги на виготовлення проєкту землеустрою та технічної документації, щодо відведення земельної ділянки під електричні опори ліній електропередач
	2021-2023  
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	100,00
	50,0
	250,0
	

	 
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІ:
	 
	 
	 
	900,00
	650,00
	6150,00
	

	VІІ. Забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків

	7.1.
	Проведення заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання
	7.1.1. Проведення робіт по геодезичному моніторингу – комплекс геодезичних робіт та систематичних спостережень за динамікою розвитку деформацій в період будівництва та експлуатації будівель та споруд
	2021 
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	200,00
	 
	
	

	7.2.
	Проведення заходів по завершенню робіт, які були розпочаті у 2020 році
	7.2.1. Капітальний ремонт покрівлі по вул.Бежіка,91 на виконання Програма по пів фінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків, яка затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 29.05.2018 
№ 3183-42-VII (зі змінами)
	2021
	Головне управління ЖКГ 
	Кошти місцевого бюджету 
	763,9
	
	
	

	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІІ:
	 
	 
	 
	963,9
	0,00
	0,00
	

	VІІІ. Забезпечення фінансової підтримки  комунальних підприємств

	8.1.
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	8.1.1. Придбання генераторних установок та обладнання для них
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету 
	-
	5210,0
	5000,0
	

	
	
	8.1.2. Придбання лічильників води  
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету 
	-
	4200,00
	1500,0


	

	
	
	8.1.3. Придбання обладнання і предметів для котелень
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету 
	-
	6600,0
	5000,0
	

	
	
	8.1.4. Придбання автомобільної техніки, обладнання, устаткування
	2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету 
	
	0
	40000,0
	


	8.2
	Фінансова підтримка комунальних підприємств Бориспільської міської територіальної громади 
	8.2.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств Бориспільської міської територіальної громади
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	9700,0 


	6000,0
	

	
	
	8.2.2. Відшкодування відсотків за користування кредитами
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	10100,0


	10000,0
	

	8.3
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт
	8.3.1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт з реконструкцій, модернізацій, нового будівництва котелень КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	2580,0


	2000,0
	

	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІІІ:
	
	
	
	
	38390,0
	69500,0
	

	IX. Заходи із землеустрою

	9.1.
	Розроблення проектів землеустрою та розробка технічної документації із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади
	9.1.1.Розроблення технічної документації із землеустрою 
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	50,0


	50,0
	

	
	
	9.1.2. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	365,0 


	100,0
	


	9.2.
	Топографічно-геодезичні знімання територій Бориспільської міської територіальної громади
	9.2.1. Топографічно-геодезичні роботи на території Бориспільської міської територіальної громади
	2022-2023
	Головне управління ЖКГ
	Кошти місцевого бюджету
	-
	50,0 
	150,0
	

	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ IX:
	
	
	
	
	465,0
	300,0
	

	 
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:
	 
	 
	 
	246 071,45
	112406,00
	299180,00
	


Заступник міського голови 







Віталій ГОРКУН

Начальник головного управління 

житлово-комунального господарства







Микола КОРНІЯКА

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
міської ради
15.12.2022 № 627
Результативні показники програми

	№ з/п
	Назва показника
	Оди-ниця вимі-ру
	Вихідні дані на початок дії програми
	Очікувані результати
	Всього витрат на виконання програми

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	І. Благоустрій територіальної громади
	 

	1.1. Послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків по утриманню вулично-дорожньої мережі
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	19 000,00
	15000,00
	33000,00
	67000,0

	
	Обсяг видатків з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	2 000,00
	1000,00
	2 300,00
	5 300,00

	
	Обсяг видатків із технічного обслуговування обладнання, супроводження та доступу до мережі інтернет до об’єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1 405,60
	1 500,00
	-
	2905,60

	
	Обсяг видатків із поточного ремонту автобусних зупинок
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	ІІ
	Показники продукту
	
	 
	
	
	
	

	
	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що  планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період
	тис. кв. м
	план заходів
	77,36
	77,36
	77,36
	

	
	Загальна кількість об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць, що планується обслуговувати
	од.
	плановий розрахунок
	21,00
	21,00
	21,00
	

	
	Загальна кількість об’єктів автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль», що планується обслуговувати
	од.
	плановий розрахунок
	89,00
	89,00
	
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Середня вартість утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у  весняно-літній та осінньо-зимовий порівняно з попереднім роком
	тис. грн
	Матема-тичний розрахунок
	245,60
	193,9
	426,58
	

	
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об’єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	тис. грн
	Матема-тичний розрахунок
	7,94
	9,13
	9,12
	

	
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об’єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»
	тис. грн
	Матема-тичний розрахунок
	1,32
	1,40
	-
	

	ІV
	Показники якості
	
	 
	
	
	
	

	
	Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у весняно-літній та осінньо-зимовий порівняно з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	26
	6
	5
	

	
	Темп зростання середньої вартості утримання одного об’єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	30
	15
	13
	

	
	Темп зростання середньої вартості утримання одного об’єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	9
	6
	7
	

	1.2. Збереження та утримання на належному рівні зелені зони територіальних громад

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелені зони територіальних громад
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	9 126,40
	9900,00
	9450,00
	28476,4

	ІІ
	Показники продукту
	 
	 
	
	
	
	

	
	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги
	кв. м
	план заходів
	11 922,80
	11 922,80
	11 922,80
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	 
	
	
	
	

	
	Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги, кв.м
	тис. грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,78
	0,83
	0,79
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага доглянутих та  облаштованих газонів, парків, кладовищ, дерев, декоративних рослин до загальної кількості газонів що потребують догляду
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	

	1.3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	20 400,00
	16240,00
	25 050,00
	61 690,0

	ІІ
	Показники продукту
	 
	 
	
	
	
	

	
	Загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати
	од.
	плановий розрахунок
	9 800,00
	9 800,00
	9 800,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Середньомісячна вартість обслуговування однієї світлоточки


	тис.грн/місяць
	Матема-тичний розрахунок
	0,17
	0,17
	2,56
	

	ІV
	Показники якості
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Темп зростання середньої вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	5
	5
	5
	

	1.4. Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	46 710,00
	7460,00
	26630,00
	80 800,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	 
	Кількість запланованих заходів по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів
	од
	план заходів
	80,00
	20,00
	25,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	 
	Середня вартість одного заходу по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	583,87
	373,00
	10625,2
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	 
	питома вага проведених заходів по  будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів до запланованих в поточному році
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	

	1.5. Забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громад

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обсяг видатків на забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громад
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	2 203,00
	1 920,00
	4200,00
	8323,00

	ІІ
	Показники продукту
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Загальна кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування
	од
	план заходів
	20,00
	21,00
	21,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану
	тис. грн/місяць
	Матема-тичний розрахунок
	9,18
	7,6
	6,5
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	 
	Темп зростання середньої вартості утримання одиниці одного бювету, фонтану в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	2
	2
	

	1.6. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд

	І
	Показники затрат
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	430,00
	200,00
	2000,00
	2630,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	 
	Кількість запланованих заходів по роботи з утримання об'єктів благоустрою міста
	од.
	план заходів
	4,00
	4,00
	4,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	 
	Середня вартість одного заходу по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста
	тис. грн
	Матема-тичний розрахунок
	107,50
	50,0
	500,0
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	 
	питома вага проведених заходів по роботам з утримання об'єктів благоустрою до загальної кількості заходів до запланованих в поточному році
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	

	 
	ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади
	 

	2.1. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

	І
	Показники затрат
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	тис.грн
	Плановий розрахунок
	300,00
	150,00
	500,00
	1050,00

	
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для посипання доріг, обладнання та ємностей
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1 000,00
	4 000,00
	8 000,00
	13 000,00

	
	Обсяг видатків на послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	5 400,00

	
	Обсяг видатків на встановлення, поточний ремонт дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	4 500,00
	1 100,00
	200,00
	5 800,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість придбаних дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	од.
	план заходів
	55,00
	50,00
	50,00
	

	
	Кількість придбаних матеріалів для посипання доріг
	т
	план заходів
	1 600,00
	1 600,00
	1 600,00
	

	
	Кількість встановлених, відремонтованих поточним ремонтом дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	од.
	план заходів
	10,00
	5,00
	5,00
	

	
	Площа шляхів, на яких планується проведення послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис.

кв. м.
	план заходів
	7,00
	7,00
	7,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного  дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	5,45
	3,00
	3,00
	

	
	Середня вартість 1 тонн матеріалів для посипання доріг
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,63
	0,63
	0,63
	

	
	Середня вартість 1 кв.м.  проведення послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	257,14
	257,14
	257,14
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	Темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	10
	3
	3
	

	
	Темп зростання середньої вартості 1 тонни матеріалів для посипання доріг в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	2
	2
	2
	

	
	Темп зростання середньої вартості одного встановленого, відремонтованого поточним ремонтом дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	1
	1
	

	2.2. Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток дорожнього господарства

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	18 800,00
	5 000,00
	3 000,00
	26 800,00

	
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	100 781,55
	49 750,00
	2 203,60
	152 735,15

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис. кв. м.
	план заходів
	37,6
	8,33
	4,29
	

	
	Площа шляхів, на яких планується проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури
	тис. кв. м.
	план заходів
	47,99
	22,61
	0,96
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	0,50
	0,60
	0,70
	

	
	Середня вартість 1 кв. м будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	2,10
	2,20
	2,30
	

	ІV
	Показники якості
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	2,5
	2,5
	

	
	Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	1
	1,1
	

	 
	ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади
	 

	3.1. Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів теплоенергетики

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах теплопостачання 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	4 840,00
	5 032,00
	0,00
	9 872,00

	
	Обсяг видатків на проведення модернізацію та реконструкція малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання 
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання 
	од.
	план заходів
	1,00
	5
	
	

	
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання 
	од.
	план заходів
	16,0
	
	
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання 
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	4 840,00
	1 006,4
	
	

	
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання 
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	37,50
	
	
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання  до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	
	

	
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	
	
	

	 
	IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади
	 

	4.1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсо та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	400,00
	344,00
	30000,00
	30644,00

	
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та будівництво бюветів
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	7 600,00
	2140,00
	2500,00
	12240,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення
	од.
	план заходів
	1,00
	7,00
	7
	

	
	Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів
	од.
	план заходів
	8,00
	6,00
	12
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	400,0
	49,14
	4285,72
	

	
	Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	950,00
	148,33
	208,33
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	
	

	
	питома вага проведених заходів по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів до загальної кількості заходів до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	
	

	 
	V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади
	 

	5.1. Послуги з технічної інвентаризації та технічного обстеження об’єктів комунальної власності територіальної громади

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на послуги з технічної інвентаризації
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	1536,00
	200,00
	600,0
	2336,00

	
	Обсяг видатків на послуги з технічної інвентаризації майна, яке визнане безхазяйним
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	5
	5
	250,0
	260,0

	
	Обсяг видатків на послуги послуга з технічного обстеження об’єктів комунальної власності
	тис.грн
	Плановий розрахунок
	-
	0,0
	150,0
	150,0

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення  технічної інвентаризації 
	од.
	план заходів
	331
	41
	35
	

	
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення технічного обстеження
	од.
	план заходів
	-
	1
	
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно виготовити технічний паспорт
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	4,66
	5
	5
	

	
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно провести технічне обстеження
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	
	
	
	

	ІV
	Показники якості
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Темп зростання середньої вартості виготовлення одного технічного паспорту в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	27
	7
	1
	

	5.2. Витрати на реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на проведення реєстрації право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	5,00
	1,00
	100,00
	106,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення  реєстрації право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	од.
	план заходів
	2,00
	2,00
	21,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно оформити реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	2,5
	0,5
	4,76
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага оформлених об`єктів на які потрібно оформити право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	

	5.3.Витрати на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності

	І
	Показники затрат
	 
	 
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	95,00
	50,00
	200,00
	345,00

	ІІ
	Показники продукту
	 
	 
	
	
	
	

	
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення незалежної оцінки
	од.
	план заходів
	45,00
	30,00
	30,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Середня вартість одного об`єкту на який потрібно провести незалежну оцінку 
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	2,1
	1,7
	6,67
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	Темп зростання середньої вартості проведеної незалежної оцінки на однин об`єкт в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	1
	1
	1
	

	5.4. Забезпечення утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	520,00
	300,00
	7650,00
	8470,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів по утриманню, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
	од.
	план заходів
	4,00
	4,00
	7,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного заходу на утримання, ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	130,0
	75,0
	1092,86
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів на утримання, ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади  до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	

	 
	VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади
	 

	6.1.Утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	600,00
	600,00
	900,00
	2100,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності
	од.
	план заходів
	10,00
	10,00
	10,00
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного заходу на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	60,0
	60,0
	90,0
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів заходу на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	100
	100
	

	6.2. Виготовлення технічну документацію на об’єкти електропостачання

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на об’єкти електропостачання
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	200,00
	0,00
	500,00
	700,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Загальна кількість об’єктів електропостачання, що потребують  виготовлення технічної документації
	од.
	план заходів
	8
	8
	
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного об’єктів електропостачання, що потребує  виготовлення технічної документації
	тис.

грн
	Матема-тичний розрахунок
	25,0
	-
	25,0
	

	ІV
	Показники якості
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Темп зростання середньої вартості виготовлення технічної документації на однин об’єкт електропостачання в порівнянні з попереднім роком
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	5
	0
	5
	

	6.3. Реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	100,00
	50,00
	250,00
	400,00

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	од.
	план заходів
	2
	2
	2
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного заходу на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	50,0
	25,0
	125,0
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів заходу на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання до запланованих в поточному 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	50
	
	

	 
	VІІ. Забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків
	 

	І
	Показники затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обсяг видатків на проведення заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	963,90
	0,00
	0,00
	963,90

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків
	од.
	план заходів
	2,00
	
	
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість одного заходу на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	482,0
	
	
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	100
	
	
	

	VІІІ. Забезпечення фінансування на внески до статутного капіталу комунальних підприємств

	І
	Показники затрат
	
	
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів для довгострокового користування
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	00,0
	49190,00
	51500,00
	89890,00

	
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	0,0
	19800,0
	16000,00
	35800,0

	
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	0,0
	2580,0
	2000,0
	4580,0

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість заходів на придбання обладнання і предметів для довгострокового користування
	од.
	план заходів
	00,0
	4
	4
	

	
	Кількість заходів на фінансову підтримку комунальних підприємств
	од.
	план заходів
	0,0
	2
	2
	

	
	Кількість заходів на виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт
	од.
	план заходів
	0,0
	1
	1
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середньомісячний розмір внеску на придбання обладнання і предметів для довгострокового користування
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	00,0
	1024,8
	1072,92
	

	
	Середньомісячний розмір внеску на фінансову підтримку комунальних підприємств
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	00,0
	825,0
	666,67
	

	
	Середньомісячний розмір внеску на виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	00,0
	215,0
	166,67
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів на придбання обладнання  і предметів довгострокового користування 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	00,0
	100
	
	

	
	питома вага проведених заходів на фінансову підтримку комунальних підприємств 
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	00,0
	100
	
	

	
	питома вага проведених заходів на виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	00,0
	100
	
	

	IX. Заходи із землеустрою

	І
	Показники затрат
	
	
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою та розробка технічної документації із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	-
	415,0
	150,0
	

	
	Обсяг видатків на топографічно-геодезичні знімання територій Бориспільської міської територіальної громади
	тис. грн
	Плановий розрахунок
	
	50,0
	150,0
	200,0

	ІІ
	Показники продукту
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість запланованих заходів на розроблення проектів землеустрою та розробка технічної документації із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади
	од.
	план заходів
	
	18
	18
	

	
	Кількість запланованих на топографічно-геодезичні знімання територій Бориспільської міської територіальної громади
	од.
	план заходів
	
	1
	1
	

	ІІІ
	Показники ефективності
	
	
	
	
	
	

	
	Середній розмір вартості  розроблення проекту землеустрою та розробка технічної документації із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади
	тис.грн
	Матема-тичний розрахунок
	
	23,06
	8,33
	

	ІV
	Показники якості
	
	
	
	
	
	

	
	питома вага проведених заходів на розроблення проектів землеустрою та розробка технічної документації із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади
	відс.
	Матема-тичний розрахунок
	
	
	
	


Заступник міського голови 







Віталій ГОРКУН

Начальник головного управління 

житлово-комунального господарства






Микола КОРНІЯКА
_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 

на 2009 році в м. Борисполі 

ст. 2 з 6

