Заходи моніторингу виконання

«Схеми санітарного очищення населених пунктів Бориспільської міської територіальної громади»

З метою забезпечення здійснення моніторингу Виконавчий комітет Бориспільської міської ради своїм рішенням утворить групи експертів, що будуть відповідальні за здійснення моніторингу (моніторингові групи) та визначить їх склад та порядок роботи.

Замовник відповідальний за здійснення моніторингу та здійснює моніторинг.

Положенням про моніторинг буде визначено хто повинен здійснювати моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторингу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю і протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації слід використовувати.

Для організації моніторингу виконання схеми санітарного очищення буде створено Комітет з управління впровадженням «Схеми санітарного очищення населених пунктів Бориспільської міської територіальної громади». В склад Комітету передбачається включити представників органу місцевого самоврядування, громадськості і бізнесу (міський голова та його заступники, керівники управлінь і відділів виконкому, приватні підприємці, представники об’єднань громадян).

Моніторинг базуватиметься на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення запланованих результатів.

Система запропонованих в схемі санітарного очищення індикаторів включає організаційні та екологічні індикатори, індикатори здоров’я населення (таблиця 1).

Таблиця 1

Індикатори для моніторингу виконання

«Схеми санітарного очищення населених пунктів Бориспільської міської територіальної громади»

| № | Індикатор | Показник |
| --- | --- | --- |
| Відходи |  |  |
| 1 | Обсяги утворення ТПВ на території Бориспільської МТГ | нормативний з тенденцією до зменшення |
| 2 | Обсяги роздільно зібраних відходів | нормативний з тенденцією до збільшення |
| 3 | Обсяги зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів | нормативний |
| 4 | Обсяги зібраної вторинної сировини | нормативний з тенденцією до збільшення |
| 5 | Обсяги перероблення відходів | 100% |
| 6 | Обсяги зібраних великогабаритних та ремонтних відходів | нормативний |
| 7 | Обсяги відходів, що не мають ресурсної цінності і передаються на утилізацію або видалення | нормативний з тенденцією до зменшення |
| 8 | Кількість облаштованих згідно нормативних вимог контейнерних майданчиків | нормативний |
| 9 | Забезпеченість контейнерами для збирання змішаних відходів | нормативний |
| 10 | Забезпеченість контейнерами для збирання вторинної сировини за видами | нормативний |
| 11 | Забезпеченість контейнерами для збирання великогабаритних та ремонтних відходів | нормативний |
| Водні ресурси |  |  |
| 12 | Обсяги очищення зливових вод дощової каналізації | 100% |
| Поводження з безпритульними тваринами |  |  |
| 13 | Наявність безпритульних тварин | зменшення |
| 14 | Кількість виловлених, вакцинованих та стерилізованих безпритульних тварин | 100% |
| Здоров’я населення |  |  |
| 15 | Ступінь зниження показників захворюваності по всім хворобам | зменшення |
| 16 | Ступінь зменшення загального рівня смертності | зменшення |

Кількість індикаторів можна розширити шляхом використання таких індикаторів, для яких є моніторингові дані.

Підсумки моніторингу підводяться один раз рік у вигляді річного звіту.

Фіксуються та аналізуються:

а) ступінь виконання кожного завдання проекту;

б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;

в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;

г) оцінка потреб у фінансуванні;

д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.

Практична реалізація моніторингу

- Зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу – статистичні дослідження.

- Періодичність моніторингу (вимірювання показників, проведення їх аналізу та співставлення із цільовими значеннями) - щоквартально протягом строку дії документа державного планування та через рік після закінчення такого строку.

- Кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення – техніко-експлуатаційні, екологічні та індикатори здоров’я населення згідно таблиці 9.1.

- Методи визначення кожного із показників - статистичні методи.

- Засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля у тому числі для здоров’я населення - статистичні дослідження.

- Оприлюднення результатів моніторингу - замовник оприлюднює на власному офіційному веб-сайті один раз на рік протягом строку дії документа державного планування та через рік після закінчення такого строку.

| 13.12.2022 | Головне управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
| --- | --- |