ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

15.05.2023 № 281
Інвестиційна програма 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2023 рік
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми 

на 2023 рік

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

	Найменування ліцензіата
	КП ВКГ «Бориспільводоканал»

	Рік заснування 
	1973 рік

	Форма власності 
	комунальна

	Місце знаходження
	08301 м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10

	Код за ЄДРПОУ
	20578712

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Гануш Олександр Миколайович

	Тел., факс, е-mail 
	(04595) 6-10-16, borispil_voda@ukr.net

	Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення 

(№,  дата видачі, строк дії)
	Серія АЕ № 287979 від 11.12.2014 (безстрокова) відповідно до ст. 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	120 621,0 тис. грн 

	Балансова вартість активів, тис. грн
	147 989,0 тис. грн 

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	5 420,31 тис. грн 

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
	немає


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

	Цілі інвестиційної програми
	Зменшення втрат води, покращення якості послуг, охорона навколишнього середовища

	Строки реалізації інвестиційної програми
	2023 рік

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться 
	Заходи знаходяться на етапі впровадження.

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	в 1 етап.


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

	Загальний обсяг інвестицій на 2023 рік, тис. грн
	

	власні кошти
	14 225,42

	позичкові кошти
	0


	залучені кошти
	0

	бюджетні кошти 
	0

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 
	-

	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	-

	Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	-

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
	

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	-

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	-

	  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	-

	Інші заходи (повернення кредитних коштів)
	100


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

	Чиста приведена вартість
	х

	Внутрішня норма дохідності
	х

	Дисконтований період окупності
	х

	Індекс прибутковості
	х

	Директор

КП ВКГ «Бориспільводоканал»
	_____________
	Олександр Гануш

	
	
	(підпис)
	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	рішенням __________________________________
	
	Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал»
(посадова особа ліцензіата)

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	______________              Олександр ГАНУШ
        (підпис)                            (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № __________
	
	"___" ____________ 20__ року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

(найменування ліцензіата)

	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)**
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./
прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн.)***

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	планований період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	
	планований період + 1
	планований період + n*
	
	
	
	
	

	I
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:

	Усього за підпунктом 1.1.4
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Інші заходи, з них:

	1.1.6.1 
	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування 

№28010-02/22 від 

12 лютого 2010 року   
	- 
	5812,86 
	3719,02
	2093,84
	х
	х
	х
	х
	- 
	- 
	5812,86
	 -
	- 
	 -
	
	- 
	- 
	- 

	1.1.6.2
	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал»
	
	255,96
	0,0
	255,96
	х
	х
	х
	х
	- 
	- 
	255,96
	 -
	- 
	 -
	
	- 
	- 
	- 

	Усього за підпунктом 1.1.6
	6068,82
	3719,02
	2349,8
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	6068,82
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за пунктом 1.1
	6068,82
	3719,02
	2349,8
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	6068,82
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	1.2
	Інші заходи з них:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	Усього за підпунктом 1.2.5
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	1.2.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом I
	6068,82
	3719,02
	2349,8
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	6068,82
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	II
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ

	2.1.
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т. ч.:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Інші заходи, з них:

	2.1.5.1 
	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування 

№28010-02/22 від 

12 лютого 2010 року 
	
	7812,56
	2230,15
	5582,41
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	7812,56
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	2.1.5.2
	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника
	
	344,04
	0,0
	344,04
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	344,04
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за підпунктом 2.1.5
	8156,60
	2230,15
	5926,45
	х
	х
	х
	х
	-
	
	8156,60
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за пунктом 2.1
	8156,60
	2230,15
	5926,45
	х
	х
	х
	х
	-
	
	8156,60
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	2.2
	Інші заходи з урахуванням :

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Інші заходи, з них:

	Усього за підпунктом 2.2.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом II
	8156,60
	2230,15
	5926,45
	х
	х
	х
	х
	-
	
	8156,60
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за інвестиційною програмою
	14225,42
	5949,17
	8276,25
	х
	х
	х
	х
	-
	
	14225,42
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-


	Примітки:
	n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.


	Начальник відділу розвитку
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Олександр ФЕДЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	рішенням Виконавчого комітету
	
	Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал»
(посадова особа ліцензіата)

	             Бориспільської міської ради            .
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	________________              Олександр ГАНУШ
            (підпис)                              (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № __________

М. П.
	
	"___" ____________ 20__ року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
(найменування ліцензіата)

	№ з/п
	Найме-
нування заходів (по-
об'єкт-
но)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /рік)
	Економічний ефект (тис. грн.)**

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	
	
	
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	I
	 
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	1.1
	 
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1.1
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	 
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.
	 
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	 
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	Усього за підпунктом 1.1.4
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	-
	
	0
	0
	0
	
	-
	
	-
	-
	-

	1.1.5
	 
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1.1.6
	
	Інші заходи, з них:

	1.1.6.1 
	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування 

№28010-02/22 від 

12 лютого 2010 року   
	
	5812,86
	3719,02
	2093,84
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	5812,86
	-
	
	0
	2906,43
	0
	2906,43
	
	
	
	
	

	1.1.6.2
	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал»
	
	255,96
	0
	255,96
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	255,96
	-
	-
	0
	0
	0
	255,96
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за підпунктом 1.1.6
	6068,82
	3719,02
	2349,80
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6068,82
	-
	-
	0
	2906,43
	0
	3162,39
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за пунктом 1.1
	6068,82
	3719,02
	2349,80
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6068,82
	-
	-
	0
	2906,43
	0
	3162,39
	-
	
	-
	-
	-

	1.2.
	 
	Інші заходи, з них:

	1.2.1.
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	 
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	 
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	 
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Інші заходи, в них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом I
	6068,82
	3719,02
	2349,80
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6068,82
	-
	-
	0
	2906,43
	0
	3162,39
	-
	
	-
	-
	-

	II
	 
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ

	2.1.
	 
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:

	2.1.1
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	 2.1.4.1
	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування 

№28010-02/22 від 

12 лютого 2010 року   
	
	7812,56
	2230,15
	5582,41
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	7812,56
	-
	-
	0
	3906,28
	0
	3906,28
	-
	
	-
	-
	-

	2.1.4.2
	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал»
	
	344,04
	0
	344,04
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	344,04
	-
	-
	0
	0
	0
	344,04
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за підпунктом 2.1.4
	8156,6
	2230,15
	5926,45
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	8156,6
	-
	-
	0
	3906,28
	0,0
	4250,32
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за пунктом 2.1.
	8156,6
	2230,15
	5926,45
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	8156,6
	-
	-
	0
	3906,28
	0,0
	4250,32
	-
	
	-
	-
	-

	2.2.
	Інші заходи, з них:

	2.2.1.
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом II
	8156,6
	2230,15
	5926,45
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	8156,6
	-
	-
	0
	3906,28
	0,0
	4250,32
	-
	
	-
	-
	-

	Усього за інвестиційною програмою
	14225,42
	5949,17
	8276,25
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	14225,42
	-
	-
	0
	6812,71
	0,0
	7412,71
	-
	
	-
	-
	-


	Примітки:
	* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.


	Начальник відділу розвитку

(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Олександр ФЕДЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

(назва підприємства)

	№ з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

	
	
	загальна сума


	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді 
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Водопостачання

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів централізованого водопостачання, з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Інші заходи
	6068,82
	3719,02
	2349,8
	-
	-

	Усього за пунктом 1.1
	6068,82
	3719,02
	2349,8
	-
	-

	1.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1.2
	-
	-
	-
	-
	-

	Усього за розділом I
	6068,82
	3719,02
	2349,8
	-
	-


	ІІ
	Водовідведення

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Інші заходи
	8156,60
	2230,15
	5926,45
	
	

	
	Усього за пунктом 2.1
	8156,60
	2230,15
	5926,45
	
	

	2.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2
	-
	-
	-
	-
	-

	Усього за розділом II
	8156,60
	2230,15
	5926,45
	-
	-

	Усього за інвестиційною програмою
	14225,42
	5949,17
	8276,25
	-
	-

	Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал»

(посадова особа ліцензіата)
	__________
(підпис)
	Олександр ГАНУШ 

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Фінансовий директор 

(головний бухгалтер)
	__________
(підпис)
	Людмила ЯЦЮТА

 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Начальник відділу розвитку

(посада відповідальної особи)
	__________
(підпис)
	Олександр ФЕДЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Коротка інформація про ліцензіата
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Фактична чисельність працівників на підприємстві складає 212 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.

Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських свердловин). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих в межах міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ-1 розміщена станція знезалізнення, збудована у 1994 році, а на ВЗВ-2 станція знезалізнення, збудована у 2019 році. Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які постачають 94% води споживачам.

Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).

Протяжність водопровідних мереж, що перебувають на балансі підприємства становить – 94,36 км, у т. ч.

водоводів – 2,63 км., з них ветхих та аварійних 1,6 км, 

вуличні мережі – 68,86 км, з них ветхої і аварійної – 43,13 км,

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 22,87 км з них ветхої і аварійної – 21,16 км.

Дозволений водовідбір – 12,2 тис. куб.м на добу, фактичний водовідбір у 2022 році – 6,64 тис. куб.м на добу. 

Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).

Стічні води самопливними колекторами надходять до 21-ї каналізаційної насосної станції. Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9 напірними трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 79,5 га. Пропускна спроможність полів фільтрації 12,9 тис.м3 /добу.

Пропускна спроможність каналізаційних насосних станцій – 48,5 тис. куб. м на добу,

одиночна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають на балансі підприємства – 117,68 км, у т. ч.: 

напірних колекторів – 69,93 км, з них замортизовано – 46,28 км, 
самотічної внутрішньо-квартальної та внутрішньо дворової мережі – 25,92 км, з неї замортизованої – 18,85 км,

вуличної мережі – 21,83 км, з них замортизовано – 21,48 км.

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам. 

З 1 лютого 2023 року вступило в дію рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» від 30 січня 2023 року № 28.

послуги з централізованого водопостачання – 32,70 грн/м3 з ПДВ;

послуги з централізованого водовідведення – 23,10 грн/м3 з ПДВ.

для потреб населення протягом дії воєнного стану тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на рівні тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2021 № 163 «Про встановлення комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», які застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, а саме:

послуги з централізованого водопостачання – 23,64 грн/м3 з ПДВ;

послуги з централізованого водовідведення – 16,44 грн/м3 з ПДВ

На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, при цьому виникає різниця в тарифах, яка станом на 30.09.21 складає 11536,67 млн. грн. При цьому, починаючи з 2011 року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення виробничих витрат. 

12 лютого 2010 року було підписано Договір про субкредитування №28010-02/22 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та Комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року).

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» отримало позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» для фінансування проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання та водовідведення м. Бориспіль» в розмірі – 4 197 402,6 дол. США.

Для досягнення мети та реалізації завдань у проекті, виконано наступні заходи:
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. «Закупівля теплових насосів» загальною вартістю – 678 408,00 грн.
Придбано два теплових насоси, циркуляційні насоси, повітряно опалювальні агрегати, прилади керування, труби та допоміжне обладнання (крани/клапани, опори, фіксатори, ізоляція та інше). Контракт завершено в 2011 році. 
2. «Закупівля глибинних насосів та супутнього обладнання (22 артсвердловини)» загальною вартістю – 9 480 182,31 грн. Контракт завершено в 2011 році.

Було виконано роботи: 
замінено застаріле насосне обладнання на агрегати WILO – 22 шт.;

заміну водопідйомних колон артезіанських свердловин – 1776 м; 

замінено існуючі ділянки водогонів діаметром 110-225 мм, що знаходилися в незадовільному стані – 810 м;

замінено кабелі електроживлення – 5991 м;
змонтовано станції управління насосними агрегатами  – 22 шт;

замінено запірно-регулюючу арматуру діаметром 100-150мм – 75 шт;

встановлені електромагнітні прилади обліку– 22 шт;

Заміна морально застарілого та фізично зношеного енергоємного обладнання на сучасне насосне устаткування дало змогу зекономити 26,5% електроенергії в рік та забезпечити безперебійне та якісне водопостачання. Фактичне використання електроенергії на підйом 1 мЗ води становить 0,69 кВт/год.

3. «Реконструкція водопровідних мереж» загальною вартістю – 4 454 679,27 грн.

В рамках контракту було виконано:

1) Заміна напірного трубопроводу питної води по вулиці Глибоцька, Південна та Гришинська: 

заміна трубопроводу питної води загальною довжиною 2064 м, діаметром 160 мм і 225 мм, середня глибина прокладки 2 м; 

влаштування колодязів – 45 шт. і підключень в колодязях.

2) Будівництво нового трубопроводу питної води від вулиці Польова і Володимира Момота до вулиці Кошового діаметром 225 мм, загальна довжина 1494 м, а також додаткові трубопроводи менших діаметрів загальною довжиною приблизно 60 м, середня глибина прокладки 2 м; 

влаштування колодязів – 18 шт. і підключень в колодязях.


Проект направлений на вирішення питань з забезпеченням безперебійного і якісного водопостачання та надійного пожежогасіння.

4. «Закупівля лабораторного обладнання» загальною вартістю – 119 822,59 грн. 

В рамках контракту було закуплено:

	- шафа лабораторна витяжна  ̶  1шт.

	- стіл лабораторний  ̶  3 шт.

	- тумба підвісна лабораторна  ̶  2 шт.

	- шафа для посуду  ̶  1 шт.

	- стіл-мийка подвійна  ̶  1 шт.

	- спектрофотометр ULAB 102  ̶  1 шт.

	- шафа сушильна СНОЛ 58/350-I4  ̶  1 шт.

	- pH-метр pH-150 MI  ̶  1 шт.


ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. «Закупівля гідродинамічного автомобіля» загальною вартістю – 750 490,65 грн.

Придбано гідродинамічний автомобіль для промивки каналізаційних мереж діаметром від 150 до 800 мм. Контракт завершено в 2011 році. 
2. «Реконструкція каналізаційних насосних станцій (6 шт.)» загальною вартістю –   13 780 606,13 грн. Контракт завершено в 2014 році.

Було виконано роботи з реконструкції на шести каналізаційних насосних станціях, а саме:

замінено застарілі насосні агрегати на насоси RITZ (Німеччина) – 12 шт.;

замінено засувки та зворотні клапани в межах машинного залу – 101 шт.;

установлено прилади обліку стоків – 10 шт.;

замінено існуючу системи каламучення мішалками в приймальному резервуарі – 12 шт.;

встановлено решіток-дробарок – 3 шт.;

заміна розподільних електричних щитів – 6 шт.;

заміна системи вентиляції – 6 компл.;

6. «Реконструкція каналізаційних насосних станцій (другий пакет)» загальною вартістю – 3 805 876,31 грн. Контракт завершено в 2013 році.

Було виконано роботи з реконструкції на трьох каналізаційних насосних станціях, а саме:

замінено застарілі насосні агрегати на насоси Grundfos (Данія) – 6 шт.;

замінено засувки та зворотні клапани в межах машинного залу – 44 шт.;

установлено прилади обліку стоків – 3 шт.;

заміна системи вентиляції – 3 компл.;

7. По компоненту «Закупівля екскаватора-навантажувача» контракт № UIP-BOR-ICB-07C загальною вартістю 745 000 грн. Контракт завершено в 2013 році. 


Придбано екскаватор-навантажувач з навісним гідравлічним молотом.


Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури.

Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми


Основним завданням Інвестиційної Програми є погашення тіла кредиту, залученого для реалізації проєкту «Розвиток міської інфраструктури». 


Для погашення планового платежу основної суми запозичень 322 877,12 дол.США або 13625,42 тис. грн (курс 42,2) відповідно до ст.18 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» за Угодою про позику «Проект розвитку міської інфраструктури» №4869-UA від 26 травня 2008 року до тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення включено планований прибуток в розмірі – 8276,25 тис. грн.. 

- 7676,25 тис.грн на погашення позики МБРР; 

- 600,0 тис.грн для погашення позики Бориспільській міській раді. 


Для зменшення фінансового навантаження в тарифах передбачено 100% амортизаційних відрахувань або 5949,17 тис.грн направляти на погашення тіла позики МБРР.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими
Інвестиційна програма КП ВКГ «Бориспільводоканал» із зазначенням обсягів та джерел фінансування розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19 серпня 2020 року № 191. 

Інвестиційною програмою передбачається виконання заходів на 2023 рік.

Згідно фінансового плану на 12 місяців 2023 року до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 14225,42 тис. грн, а саме:

За господарською діяльністю:

здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 6068,82 тис.грн;
здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 8156,60 тис.грн.


Джерелами фінансування інвестиційної програми є:

амортизаційні відрахування відповідно до структури затвердженого тарифу – 

5949,17 тис. грн.;

виробничі інвестиції з прибутку – 8276,25 тис. грн.
Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді
Основною метою запропонованої Інвестиційної програми є повернення кредитних коштів за договором про Субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року, залучених для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» для фінансування проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання та водовідведення м. Бориспіль».
	Розподіл коштів по тарифу

	Контрольні суми І П відповідно до структури тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2023 рік
	Розподіл фінансування інвестиційної програми

	
	заходи ІП 
	Погашення тіла кредиту МБРР
	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань

	
	Джерела фінансування
	Джерела фінансування
	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування
	

	Водопостачання
	Водопостачання

	амортизація
	3719,02
	амортизація
	0,0
	амортизація
	3719,02
	0

	прибуток
	2349,8
	прибуток
	0,0
	прибуток
	2093,84
	255,96

	Всього 
	6068,82
	Всього 
	0,0
	Всього 
	5812,86
	255,96

	Водовідведення
	Водовідведення

	амортизація
	2230,15
	амортизація
	0,0
	амортизація
	2230,15
	0

	прибуток
	5926,45
	прибуток
	0,0
	прибуток
	5582,41
	344,04

	Всього 
	8156,6
	Всього 
	0,0
	Всього 
	7812,56
	344,04

	Всього 
	14225,42
	Разом І П 
	0,0
	Разом І П 
	13625,42
	600,0

	
	
	
	
	Всього за ІП
	14225,42


			Додаток 6                                                                                       

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

	Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення за 2022 рік

	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал"


	(найменування ліцензіата підприємства)

	№ з/п

	І. Найменування та характеристика об’єктів                                                          водопостачання
	Одиниця виміру

	Показники

	1

	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

	од.

	1


	2

	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

	осіб

	64117


	3

	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

	осіб

	52635


	4

	безпосередньо підключених до мереж

	осіб

	52635


	5

	яке використовує водорозбірні колонки

	осіб

	0


	6

	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

	осіб

	0


	7

	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

	осіб

	0


	8

	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

	од.

	0


	9

	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

	%

	0,00


	10

	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

	од.

	21598


	11

	населення

	од.

	21069


	12

	бюджетних установ

	од.

	47


	13

	інших

	од.

	473


	14

	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

	%

	82


	15

	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

	%

	100,00


	16

	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

	%

	0,00


	17

	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

	од.

	18819


	18

	населення

	од.

	18301


	19

	бюджетних установ

	од.

	46


	20

	інших

	од.

	472


	21

	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:

	%

	87


	22

	населення (рядок 18/рядок 11х100)

	%

	87


	23

	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)

	%

	98


	24

	інших (рядок 20/рядок 13х100)

	%

	99,8


	25

	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

	км

	94,357


	26

	водоводів

	км

	2,63


	27

	вуличної мережі

	км

	68,86


	28

	внутрішньоквартальної та дворової мережі

	км

	22,87


	29

	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

	од./км

	228,90


	30

	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

	км

	65,89


	31

	водоводів

	км

	1,60


	32

	вуличної мережі

	км

	43,13


	33

	внутрішньоквартальної та дворової мережі

	км

	21,16


	34

	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:

	%

	70


	35

	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

	%

	61


	36

	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)

	%

	63


	37

	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)

	%

	93


	38

	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

	осіб

	110


	39

	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

	осіб

	101


	40

	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

	ос./1000 од.

	4,68


	41

	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

	осіб/1 км

	1,07


	42

	Обсяг піднятої води за 2022 рік

	тис.м³/рік

	2422,59


	43

	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

	тис.м³/добу

	6,64


	44

	Обсяг закупленої води зі сторони 

	тис.м³/рік

	0,00


	45

	Обсяг очищення води на очисних спорудах 

	тис.м³/рік

	2168,72


	46

	Середньодобове очищення води на очисних спорудах 

	тис.м³/добу

	5,94


	47

	Обсяг поданої води у мережу за 2022 рік

	тис.м³/рік

	2319,15


	48

	Середньодобова подача води у мережу

	тис.м³/добу

	6,35


	49

	Обсяг реалізованої води усім споживачам за 2022 рік, у тому числі:

	тис.м³/рік

	1738,61


	50

	населенню

	тис.м³/рік

	1518,59


	51

	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:

	тис.м³/рік

	146,22


	52

	витрати на технологічні потреби до мережі

	тис.м³/рік

	83,74


	53

	витрати на технологічні потреби у мережі

	тис.м³/рік

	62,48


	54

	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

	%

	6,04


	55

	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:

	тис.м³/рік

	537,76


	56

	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

	тис.м³/рік

	19,70


	57

	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53)

	тис.м³/рік

	518,06


	58

	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)

	%

	22,34


	59

	Обсяг втрат води на 1 км мережі  (рядок 57/рядок 25)

	тис.м³/км

	5,49


	60

	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

	л/добу

	120,72


	61

	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

	л/добу

	79,04


	62

	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

	од.

	11,00


	63

	Розрахунковий об’єм запасів питної води

	тис.м³

	8,90


	64

	Наявний об’єм запасів питної води

	тис.м³

	7,50


	65

	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)

	%

	84,27


	66

	Кількість поверхневих водозаборів

	од.

	0


	67

	Кількість підземних водозаборів:

	од.

	3


	68

	кількість свердловин

	од.

	17


	69

	Кількість окремих свердловин

	од.

	9


	70

	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 68+рядок 69)

	од.

	26


	71

	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

	од.

	6


	72

	Витрати електричної енергії на підйом води

	тис.кВт/год

	875,04


	73

	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води 

	кВт*год/м³

	0,36


	74

	Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання

	од.

	2


	75

	Витрати електричної енергії на очищення води

	тис.кВт/год

	44,59


	76

	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води 

	кВт*год/м³

	0,00


	77

	Кількість насосних станцій підкачування води (ПНС)

	од.

	2


	78

	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 

	од.

	13


	79

	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

	од.

	0


	80

	Витрати електричної енергії на подачу води у мережу

	тис.кВт/год

	649,31


	81

	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу

	кВт*год./м³

	0,28


	82

	Кількість приладів технологічного обліку

	од.

	27


	83

	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно встановити

	од.

	29


	84

	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 82/рядок 83х100)

	%

	93,10


	85

	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

	од.

	2


	86

	рідкого хлору

	од.

	0


	87

	гіпохлориду

	од.

	2


	88

	ультрафіолету

	од.

	0


	89

	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

	од.

	0


	90

	Кількість лабораторій

	од.

	1


	91

	Кількість майстерень

	од.

	1


	92

	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

	од.

	7


	93

	Установлена виробнича потужність водопроводу

	тис.м³/добу

	19,69


	94

	Установлена загальна потужність водозаборів

	тис.м³/добу

	23,28


	95

	Установлена виробнича потужність очисних споруд

	тис.м³/добу

	10,00


	96

	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

	%

	32,28


	97

	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

	%

	28,51


	98

	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

	%

	59,42


	99

	Кількість аварій на мережі водопостачання 

	аварії

	150


	100

	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

	аварії/км

	1,6


	101

	Витрати електричної енергії на водопостачання 

	тис.кВт/год

	1568,937


	102

	Витрати на електричну енергію на водопостачання 

	тис.грн

	7473,41


	103

	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)

	кВт*год/м³

	0,65


	104

	Витрати з операційної діяльності водопостачання 

	тис.грн

	38289,87


	105

	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

	грн./м³

	22,02


	106

	Витрати на оплату праці 

	тис.грн

	16413,88


	107

	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

	%

	42,87


	108

	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

	%

	19,52


	109

	Витрати на перекидання води у маловодні регіони 

	тис.грн

	0,00


	110

	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

	%

	0,00


	111

	Амортизаційні відрахування 

	тис.грн

	3296,15


	112

	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань 

	тис.грн

	3296,15


	113

	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

	%

	8,61


	№ з/п

	ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення

	Одиниця виміру

	Показники

	1

	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)

	од.

	1


	2

	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

	осіб

	64117


	3

	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

	осіб

	46562


	4

	безпосередньо підключених до мереж

	осіб

	1709


	5

	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

	осіб

	4981


	6

	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

	од.

	19127


	7

	населення

	од.

	18638


	8

	бюджетних установ

	од.

	54


	9

	інших

	од.

	435


	10

	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

	%

	72,62


	11

	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

	%

	3,67


	12

	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

	%

	10,70


	13

	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

	од.

	5


	14

	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)

	%

	0,03


	15

	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

	км

	117,68


	16

	головних колекторів

	км

	0,00


	17

	напірних трубопроводів

	км

	69,93


	18

	вуличної мережі

	км

	21,83


	19

	внутрішньоквартальної та дворової мережі

	км

	25,92


	20

	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)

	од./км

	162,53


	21

	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

	км

	86,61


	22

	головних колекторів

	км

	0,00


	23

	напірних трубопроводів

	км

	46,28


	24

	вуличної мережі

	км

	18,85


	25

	внутрішньоквартальної та дворової мережі

	км

	21,48


	26

	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

	%

	73,60


	27

	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)

	%

	0,00


	28

	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

	%

	66,18


	29

	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)

	%

	86,35


	30

	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

	%

	82,87


	31

	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

	осіб

	106


	32

	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

	осіб

	100


	33

	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)

	ос./1000 од.

	5,2


	34

	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

	осіб/1 км

	0,8


	35

	Обсяг відведених стічних вод , усього, у тому числі:

	тис.м³/рік

	2306,86


	36

	прийнято від інших систем водовідведення

	тис.м³/рік

	0,00


	37

	Середньодобове перекачування стічних вод

	тис.м³/доб

	6,32


	38

	Пропущено через очисні споруди , усього, з них:

	тис.м³/рік

	2306,86


	39

	з повним біологічним очищенням

	тис.м³/рік

	2306,86


	40

	з доочищенням

	тис.м³/рік

	0,00


	41

	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах 

	тис.м³/добу

	8,42


	42

	Обсяг скинутих стічних вод  без очищення (рядок 35–рядок 38)

	тис.м³/рік

	0,00


	43

	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)

	%

	0


	44

	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39)

	тис.м³/рік

	0,00


	45

	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

	%

	0


	46

	Передано стічних вод іншим системам на очищення 

	тис.м³/рік

	0,00


	47

	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

	%

	0


	48

	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам, у т. ч.:

	тис.м³/рік

	1759,25


	49

	населенню

	тис.м³/рік

	1361,66


	50

	Кількість засмічень у мережі водовідведення  

	од.

	970


	51

	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)

	од./км

	8,2


	52

	Кількість аварій в мережі водовідведення 

	аварії/рік

	58,00


	53

	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)

	аварії/км

	0,49


	54

	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)

	л/добу

	135,7


	55

	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

	л/добу

	135,7


	56

	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

	од.

	21


	57

	Кількість очисних споруд водовідведення

	од.

	1


	58

	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

	од.

	38


	59

	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

	од.

	8


	60

	Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:

	од.

	0


	61

	рідкого хлору

	од.

	0


	62

	гіпохлориду

	од.

	0


	63

	ультрафіолету

	од.

	0


	64

	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

	од.

	0


	65

	Кількість лабораторій

	од.

	1


	66

	Кількість майстерень

	од.

	1


	67

	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

	од.

	8


	68

	Установлена потужність водовідведення

	тис.м³/добу

	19,686


	69

	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

	тис.м³/добу

	69,12


	70

	Установлена потужність очисних споруд водовідведення

	тис.м³/добу

	4,00


	71

	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)

	%

	32,10


	72

	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)

	%

	158,00


	73

	Витрати електричної енергії на водовідведення , з них:

	тис.кВт*год

	522,345


	74

	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод

	тис.кВт*год

	0,00


	75

	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)

	кВт*год/м³

	0,00


	76

	загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод

	тис.кВт*год

	522,345


	77

	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)

	%

	100


	78

	Витрати на електричну енергію на водовідведення

	тис.грн

	2494,92


	79

	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)

	кВт*год/м³

	0,23


	80

	Витрати з операційної діяльності водовідведення 

	тис.грн

	27814,63


	81

	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

	грн./м³

	15,81


	82

	Витрати на оплату праці 

	тис.грн

	15843,40


	83

	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)

	%

	56,96


	84

	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)

	%

	8,97


	85

	Амортизаційні відрахування 

	тис.грн

	2124,16


	86

	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань 

	тис.грн

	2124,16


	87

	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)

	%

	7,64


		Примітки:

		
		Кількість багатоповерхових будинків

	од.

	320


		Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)

	од.

	17372


		Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

	од.

	2900


		Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)

	од.

	218


		Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)

	од.

	15019


		Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

	од.

	2606


	*1

	Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

		
		Назва населеного пункту   

	Населення (чол.)

	1

	м. Бориспіль

	64117


	Директор КП ВКГ "Бориспільводоканал"             __________________

	Олександр ГАНУШ


	(посадова особа ліцензіата)

	(підпис)


	М.П.

	Фінансовий директор (головний бухгалтер)        ______________

	Людмила ЯЦЮТА  


			(підпис)


	Начальник відділу розвитку                                      ________________                                Олександр ФЕДЧЕНКО  


	(посада відповідального виконавця)

	(підпис)



	


Опис заходів Інвестиційної Програми на планований період

Інші заходи: Опис заходів (№ з/п 1.1.6.1, 1.1.6.2)

Повернення кредитних коштів (водопостачання)

1.1.6.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР 

Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.

Заплановано в тарифі на 2023 рік:

Погашення планової суми позики: 137,7455 тис дол. США  х  42,2*= 5812,86 тис.грн.

* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах (середньорічний курс гривні щодо долара закладений у держбюджеті).
Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2023 рік
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 100% амортизаційних відрахувань – 3719,02 тис.грн. та виробничих інвестицій з прибутку.

Інвестиційна складова (прибуток) в розрахунках тарифів на послуги централізованого водопостачання на 2023 рік становить – 2093,84 тис. грн.

Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2023 рік
	Водопостачання
	Загальна сума, тис.грн
	Амортизаційні відрахування, тис. грн
	Інвестиційна складова, 

тис. грн

	Погашення тіла кредиту
	5812,86
	3719,02
	2093,84


1.1.6.2 Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника 

КП ВКГ «Бориспільводоканал» від 15 травня 2017 року на 2023 рік 
	Водопостачання
	Загальна сума, тис. грн
	Виробничі інвестиції з прибутку, 

тис. грн

	Погашення кредиту
	255,96
	255,96


Згідно з Додатком №1 до Договору між Виконавчим комітетом міської ради з однієї сторони, фінансовим управлінням Бориспільської міської ради виконавчого комітету, з другої сторони та комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал», з третьої сторони про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» та відповідно до графіку погашення простроченої заборгованості перед територіальною громадою міста необхідно сплачувати рівними
частинами до 25 грудня по 500 000,00 грн. починаючи з 2017 року. Останній платіж грудень 2028 року – 586 379,03 грн.

Інші заходи: Опис заходу (№ з/п 2.1.4.1, 2.1.4.2)
Повернення кредитних коштів (водовідведення)

2.6.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР 

Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування № 28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) № 4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.

Заплановано в тарифі на 2023 рік:

Погашення планової суми позики: 185,1317 тис.дол.США  х  42,2*= 7812,56 тис.грн.

* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах (середньорічний курс гривні щодо долара закладений у держбюджеті).

Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2023 рік
Погашення тіла кредиту по водовідведенню заплановано за рахунок 100% амортизаційних відрахувань – 2230,15 тис. грн. та виробничих інвестицій з прибутку.

Інвестиційна складова (прибуток) в розрахунках тарифів на послуги централізованого водовідведення на 2023 рік становить – 5582,41 тис. грн.

Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2023 рік

	Водовідведення
	Загальна сума, 

тис.грн
	Амортизаційні відрахування, тис. грн
	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн

	 Погашення тіла кредиту
	7812,56
	2230,15
	5582,41


2.6.2. Фінансовий план Повернення коштів за Договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника 

КП ВКГ «Бориспільводоканал» від 15 травня 2017 року на 2023 рік

	Водовідведення
	Загальна сума, тис. грн
	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн

	Погашення кредиту
	344,04
	344,04


Згідно з Додатком №1 до Договору між Виконавчим комітетом міської ради з однієї сторони, фінансовим управлінням Бориспільської міської ради виконавчого комітету, з другої сторони та комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал», з третьої сторони про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КПВКГ «Бориспіль-водоканал» та відповідно до графіку погашення простроченої заборгованості перед територіальною громадою міста необхідно сплачувати рівними частинами до 25 грудня по 500 000,00 грн. починаючи з 2017 року. Останній платіж грудень 2028 року – 586 379,03 грн.
Зобов’язання КП ВКГ «Бориспільводоканал»
щодо досягнення очікуваних результатів реалізації 
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2023 рік заплановано заходи інвестиційної програми з обсягом фінансування – 14225,42 тис. грн.: 

1. по водопостачанню: 6 068,82 тис. грн, у т.ч. 

амортизаційні відрахування – 3719,02 тис. грн;

виробничі інвестиції з прибутку – 2349,80 тис. грн;

2. по водовідведенню: 8156,60 тис. грн, у т.ч. 

амортизаційні відрахування – 2230,15 тис. грн;

виробничі інвестиції з прибутку – 5926,45 тис. грн;

По водопостачанню планується:

1. Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування № 28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 100% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 5812,86 тис. грн. двома рівними платежами в ІІ-му та IV кварталі 2023 року.

2. Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 255,96 тис. грн. в IV кварталі 2023 року.

По водовідведенню планується:

1. Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 100% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 7812,56 тис. грн. двома рівними платежами в ІІ-му та IV кварталі 2023 року.

2. Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 344,04 тис. грн. в IV кварталі 2023 року.

Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал»     (підпис)          
  Олександр ГАНУШ
_________________________________________________________________________________________
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